INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE DEL CAUCA

INFIVALLE — INFIS

ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información — PETI

Horizonte 2025–2028

Documento Institucional — Versión académica de referencia

Oficina de Tecnologías de la Información — OTI

Cali, Valle del Cauca — Colombia

# TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	2

RESUMEN EJECUTIVO	4

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL	5

1.1 Naturaleza y misión de INFIVALLE	5

1.2 Marco normativo TI aplicable	5

1.3 Diagnóstico de madurez BSC (perspectiva CIO)	5

2. VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS DE TI	6

2.1 Visión de TI	6

2.2 Misión de TI	6

2.3 Principios rectores de TI	6

3. CADENA DE VALOR DE TI — INFIVALLE	7

4. ANÁLISIS DOFA TI	8

4.1 Matriz DOFA TI (versión codificada)	8

4.2 Estrategias de cruce DOFA	8

5. MAPA DE CALOR — HEATMAP TI (10×7)	10

5.1 Metodología y escala	10

5.2 Matriz heatmap	10

5.3 Lectura estratégica del heatmap	10

6. HERRAMIENTA DE MEDICIÓN MINTIC — TRANSFORMACIÓN DIGITAL	11

6.1 Puntajes por dimensión (escala 0–4)	11

6.2 Análisis consolidado	11

7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PETI (OBJ-01 A OBJ-06)	12

OBJ-01 — Gobierno TI	12

OBJ-02 — Seguridad Digital	12

OBJ-03 — Servicios Digitales	12

OBJ-04 — Infraestructura y Nube	12

OBJ-05 — Datos e Inteligencia	12

OBJ-06 — Capacidades y Cambio	13

8. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BSC) DE TI	14

8.1 Adaptación del BSC al sector público financiero	14

8.2 Mapa BSC — Objetivos e indicadores	14

9. PORTAFOLIO DE KPI — FICHAS DE MEDICIÓN	15

10. TABLA MAESTRA DE TRAZABILIDAD	16

11. PORTAFOLIO POR OLAS DE EJECUCIÓN (2025–2028)	17

12. GOBIERNO, ROLES Y ESTRUCTURA PMO	18

12.1 Estructura de gobierno TI	18

12.2 Comité Gobierno TI	18

12.3 PMO TI	18

13. GESTIÓN DE RIESGOS TRANSVERSALES	19

15. MATRIZ DE CONSISTENCIA	21

15.1 Propósito y alcance	21

16. CONCLUSIONES	22

17. LIMITACIONES Y CONSIDERACIONES DE VALIDACIÓN	23

REFERENCIAS	24

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento constituye la Estrategia de Tecnologías de la Información de INFIVALLE para el horizonte 2025–2028, en cumplimiento del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), y el Marco de Gobierno para la Gestión de TI (MGGTI). Su propósito es articular la función TI como habilitador estratégico de la gestión financiera pública territorial.

El diagnóstico revela una madurez BSC promedio de ~48,5/100 (etapa inicial-intermedia), con debilidades en sincronización de objetivos, cultura de ejecución y despliegue de indicadores. La herramienta de medición de transformación digital MinTIC registra puntajes de 2/4 en la mayoría de dimensiones, indicando brechas medias en personas, procesos, datos y tecnología que requieren atención sistemática.

La estrategia se organiza en seis objetivos (OBJ-01 a OBJ-06), cuatro olas de ejecución (2025–2028) y trece indicadores clave de desempeño (KPI). La Tabla Maestra de Trazabilidad y la Matriz de Consistencia demuestran la alineación entre cadena de valor TI, análisis DOFA, mapa de calor (heatmap), objetivos PETI, BSC/KPI y Marco MinTIC, garantizando coherencia metodológica integral.

# 1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

## 1.1 Naturaleza y misión de INFIVALLE

INFIVALLE es un instituto financiero del orden territorial (INFIS) adscrito a la Secretaría de Hacienda Departamental del Valle del Cauca. Su razón de ser es fomentar el desarrollo regional mediante la prestación de servicios financieros especializados: otorgamiento de crédito, administración de cartera, captaciones según portafolio autorizado, gestión de proyectos de fomento, asesoría y acompañamiento a entidades territoriales.

Como entidad financiera pública, INFIVALLE opera bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), lo que impone exigencias rigurosas en gestión del riesgo, control interno, calidad de la información y reporte regulatorio. Esta condición diferencia el entorno TI de INFIVALLE respecto de una entidad pública estándar: los sistemas de información deben soportar no solo la gestión administrativa sino la operación financiera con estándares de confiabilidad, trazabilidad y seguridad propios de la industria financiera.

## 1.2 Marco normativo TI aplicable

- Gobierno Digital: Decreto 767 de 2022 y normas derivadas.

- MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (calidad, control interno, transparencia).

- MGGTI: Marco de Gobierno para la Gestión de TI — MinTIC.

- Interoperabilidad: SUIT, lineamientos nacionales cuando aplique.

- Protección de datos personales: Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

- Marco de Arquitectura Empresarial: MinTIC (Decreto 1008/2018 y actualizaciones).

- Seguridad digital: ISO/IEC 27001, MSPI (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información).

- Supervisión financiera: regulación SFC en materia de sistemas de información y ciberseguridad.

## 1.3 Diagnóstico de madurez BSC (perspectiva CIO)

El diagnóstico realizado desde la perspectiva del CIO evidencia las siguientes puntuaciones en las cuatro dimensiones de madurez en gestión BSC:

| Dimensión BSC | Puntuación | Nivel | Hallazgo principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Enfoque estratégico | ~57/100 | Regular | Bajo alineación entre PEI e iniciativas TI |
| Traslado al BSC | ~52/100 | Regular | Ausencia mapa estratégico formal; KPI sin ficha operativa completa |
| Sincronización/despliegue | ~41/100 | Deficiente | Poca cascada; integración limitada; cultura papel; debilidad relativa en SLA con proveedores |
| Cultura de ejecución | ~44/100 | Deficiente | Sin dashboard BSC integrado; coaching débil |
| PROMEDIO | ~48,5/100 | Inicial-Intermedio | Etapa de transición; requiere formalización urgente |

Nota: Puntuaciones de referencia académica; validar con medición oficial con instrumento estandarizado.

El promedio de ~48,5/100 sitúa a la OTI en una etapa de transición entre la gestión reactiva y la gestión por resultados. Las dimensiones de sincronización/despliegue y cultura de ejecución son las más críticas, dado que determinan la efectividad real del BSC como herramienta de conducción estratégica.

# 2. VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS DE TI

## 2.1 Visión de TI

La Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) será un habilitador estratégico del desarrollo institucional, entregando capacidades TIC seguras, eficientes, interoperables y orientadas a datos, que fortalezcan la gestión financiera y el acompañamiento territorial con trazabilidad y cumplimiento regulatorio.

## 2.2 Misión de TI

Planificar, entregar y operar servicios y capacidades TIC que soporten los procesos misionales y de apoyo de INFIVALLE, mediante gobierno de TI, seguridad y privacidad, integración y gobierno de datos, y gestión del servicio al usuario, alineados a la normativa vigente y la planeación institucional.

## 2.3 Principios rectores de TI

- Seguridad y privacidad by design: toda decisión técnica incorpora desde su diseño los requisitos de protección de la información y privacidad de datos personales.

- Priorización por valor público, riesgo y cumplimiento: las inversiones TI se priorizan por su impacto en la misión institucional, su contribución a la reducción de riesgos y su alineación regulatoria, no únicamente por urgencia operativa.

- Integración progresiva y gobierno de datos: se construye hacia una fuente única de verdad para datos críticos (MDM), evitando silos de información.

- Transparencia en demanda, portafolio y resultados: las decisiones TI se gestionan en un tablero de gobierno visible para el Comité TI y la alta dirección.

- Adopción real: la gestión del cambio y la apropiación tecnológica son métricas de éxito, no actividades secundarias.

# 3. CADENA DE VALOR DE TI — INFIVALLE

La cadena de valor de TI de INFIVALLE se estructura bajo el modelo de actividades primarias (generadoras de valor directo) y actividades de soporte (habilitadoras), adaptado a la naturaleza de una entidad financiera pública territorial. Esta cadena es el marco de referencia para la priorización presupuestal, la asignación de responsabilidades y la trazabilidad hacia los objetivos PETI.

| ACTIVIDADES PRIMARIAS (P) — Generan valor directo al usuario y al negocio financiero |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 | Gestión de demanda y portafolio | Priorización, catálogo de servicios, gobierno de capacidad, alineación PEI/PETI y regulatorio. |
| P2 | Operación y continuidad | Infraestructura, monitoreo, backup, disponibilidad, recuperación (RTO/RPO). |
| P3 | Ciberseguridad y riesgos digitales | SGSI, SOC, IAM, gestión de vulnerabilidades, respuesta a incidentes, privacidad operativa. |
| P4 | Integración y evolución de aplicaciones | ERP/core (IAS), documental (DOCUNET), proyectos (INFIDATOS), canales (INFIBANCA), API/ESB, interoperabilidad Estado. |
| P5 | Datos, gobierno de datos y analítica | DWH, MDM, calidad, catálogo/linaje, BI, reportes a dirección y control. |
| P6 | Experiencia digital y servicio al usuario | ITSM (GLPI→ITIL), SLAs, mesa de ayuda, autoservicio, canales ciudadanos (SUIT). |
| P7 | Apropiación y gestión del cambio | Capacitación, comunicación, roles, reducción cultura papel, adopción medible. |
| ACTIVIDADES DE SOPORTE (S) — Habilitan y sostienen las actividades primarias |  |  |
| S1 | Gobierno TI, norma y arquitectura | Políticas, MGGTI, Comité TI, RACI, arquitectura empresarial MinTIC. |
| S2 | Adquisiciones y proveedores TI | SECOP, licencias, continuidad contractual, evaluación de proveedor. |
| S3 | Talento y competencias TI | Formación, certificaciones (ITIL, ISO, COBIT, PMP), modelo operativo OTI. |
| S4 | Gestión financiera de TI | Priorización presupuestal, transparencia CAPEX/OPEX, control de portafolio. |

Nota: Las actividades P1–P7 se mapean directamente a los objetivos PETI OBJ-01 a OBJ-06 y a las perspectivas del BSC. Las actividades S1–S4 actúan como condiciones habilitadoras transversales.

# 4. ANÁLISIS DOFA TI

## 4.1 Matriz DOFA TI (versión codificada)

El análisis DOFA que se presenta a continuación está enfocado exclusivamente en capacidades TI, diferenciando deliberadamente las fortalezas institucionales (calificación AAA, ISO 9001 de la entidad, trayectoria financiera) de las fortalezas propias de la función TI. Esta distinción es necesaria para la correcta formulación de estrategias y la alineación con el heatmap de priorización.

| FORTALEZAS (F) |  |
| --- | --- |
| F1 | Conocimiento profundo de procesos misionales financieros (crédito, cartera, proyectos de fomento). |
| F2 | Infraestructura en evolución: centros de datos principal y alterno, virtualización, operación centralizada. |
| F3 | Portafolio de sistemas en operación: IAS, DOCUNET, INFIDATOS, INFIBANCA, mesa de ayuda. |
| F4 | Prácticas de continuidad y respaldo en maduración (PCN/DR en desarrollo según diagnóstico). |
| DEBILIDADES (D) |  |
| D1 | Capacidad humana TI limitada frente a la demanda y el portafolio vigente. |
| D2 | Deuda técnica e integración parcial; procedimientos manuales y obsolescencia en componentes. |
| D3 | Madurez media-baja en seguridad avanzada, analítica institucional y SOC estructurado. |
| D4 | Cultura de papel y subaprovechamiento de aplicaciones; adopción tecnológica desigual. |
| D5 | Gestión contractual/mantenimientos con terceros irregular en algunos componentes (riesgo operativo). |
| OPORTUNIDADES (O) |  |
| O1 | Mandatos de interoperabilidad y servicios ciudadanos digitales (SUIT, firma electrónica, Gobierno Digital). |
| O2 | Fortalecimiento SGSI/ISO 27001 como habilitador de confianza con supervisión y calificadoras. |
| O3 | Necesidad institucional de analítica de riesgo/cartera y gobierno de datos para decisión y reporte. |
| O4 | Modernización cloud híbrida cuando el riesgo/cumplimiento lo permita (Azure Gov u homólogo). |
| AMENAZAS (A) |  |
| A1 | Ciberataques y extorsión dirigidos al sector financiero público territorial. |
| A2 | Cambios regulatorios acelerados y presión de supervisión (SFC) y calificadoras. |
| A3 | Dependencia de proveedores core (lock-in) y riesgo de continuidad contractual. |
| A4 | Daño reputacional por incidentes que afecten usuarios de servicios territoriales. |

## 4.2 Estrategias de cruce DOFA

La combinación de los cuadrantes DOFA permite formular las estrategias TI que orientan el portafolio de iniciativas del PETI:

| Estrategia | Cruce | Descripción de la iniciativa estratégica |
| --- | --- | --- |
| FO (Maxi-Maxi) | F1+F4 × O1+O3 | Acelerar integración y gobierno de datos para servicios ciudadanos y control (DWH/MDM + canales digitales). |
|  | F2+F3 × O2 | Certificar SGSI apoyándose en infraestructura existente; aumentar confianza con supervisión. |
| DO (Mini-Maxi) | D2+D1 × O1 | Programa de integración API/ESB con PMO fortalecida y contratación estable para absorber picos de demanda. |
|  | D3+D4 × O3 | Proyecto BI/analítica institucional con gestión del cambio estructurada para superar cultura papel. |
| FA (Maxi-Mini) | F2+F4 × A1+A4 | SGSI certificable + SOC/DR con pruebas periódicas + gestión de identidades para reducir riesgo reputacional. |
|  | F3 × A3 | Evaluación de proveedores core, cláusulas de continuidad y alternativas tecnológicas documentadas. |
| DA (Mini-Mini) | D5+D1 × A2 | Plan contractual anual y priorización presupuestal para no acumular deuda técnica en periodos regulatorios críticos. |
|  | D2 × A3 | Hoja de ruta de desacoplamiento progresivo (APIs estándar) para reducir lock-in en sistemas core. |

Nota: Las estrategias de cruce sustentan la priorización de olas en el portafolio (Sección 11) y se reflejan en los objetivos PETI (Sección 7).

# 5. MAPA DE CALOR — HEATMAP TI (10×7)

## 5.1 Metodología y escala

El mapa de calor (heatmap) constituye la herramienta de priorización de transformación digital conforme al kit metodológico MinTIC. El eje vertical representa las diez áreas funcionales de INFIVALLE y el eje horizontal los siete macroprocesos institucionales. Cada celda recibe una puntuación de 0 a 9 que refleja la prioridad compuesta (factibilidad + potencial + urgencia de intervención TI).

Escala de interpretación:

- 8–9: Prioridad CRÍTICA (rojo) — intervención inmediata requerida.

- 6–7: Prioridad ALTA (naranja) — intervención en horizonte corto (Olas 1–2).

- 5: Prioridad MEDIA (amarillo) — intervención planificada (Olas 2–3).

- 3–4: Prioridad BAJA (verde claro) — monitoreo y mejora incremental.

- 0–2: Prioridad MÍNIMA (azul pálido) — estado adecuado o baja intensidad TI.

## 5.2 Matriz heatmap

| Área / Proceso | P1 Plan./Dir. | P2 Crédito | P3 Cartera | P4 Tesorería | P5 Proyectos | P6 Doc. | P7 Canales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Planeación/PMO inst. | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 2. OTI | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3. Talento humano | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 4. Gest. financiera/Tesorería | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 5. Gestión de crédito | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 6. Cartera/Recuperación | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 7. Proyectos de fomento | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 |
| 8. Archivo/Gest. documental | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 |
| 9. Riesgos/Cumplimiento | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 |
| 10. Atención al usuario | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 |

Nota: OTI (fila 2) presenta la mayor densidad de celdas críticas (8–9) por su rol transversal como prestadora de servicios a todos los procesos. Las celdas en rojo (≥8) deben alinearse con iniciativas de Ola 1 (2025) del portafolio PETI.

## 5.3 Lectura estratégica del heatmap

Los puntos críticos identificados son: (i) OTI × todos los procesos (soporte omnipresente), (ii) Gestión de crédito × Crédito (proceso misional primario), (iii) Cartera × Cartera (proceso financiero central), (iv) Tesorería × Tesorería (liquidez y compliance), (v) Riesgos × Crédito/Cartera/Tesorería (supervisión transversal), y (vi) Atención × Canales digitales (SUIT y Gobierno Digital). Estas zonas determinan la priorización de Ola 1 y Ola 2 del portafolio.

# 6. HERRAMIENTA DE MEDICIÓN MINTIC — TRANSFORMACIÓN DIGITAL

## 6.1 Puntajes por dimensión (escala 0–4)

La herramienta de medición de transformación digital MinTIC evalúa diecisiete variables distribuidas en cuatro dimensiones. Los puntajes registrados corresponden a la línea base diagnóstica (referencia académica); las líneas base oficiales deberán ser validadas y aprobadas formalmente por la entidad.

| Cód. | Dimensión | Pregunta / Variable | Puntaje (0–4) | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Personas y Cultura | Habilidades duras (competencias técnicas TIC) | 2 | Brecha media |
| Q2 | Personas y Cultura | Habilidades blandas para transformación digital | 2 | Brecha media |
| Q3 | Personas y Cultura | Cultura organizacional para TD | 2 | Brecha media |
| Q4 | Personas y Cultura | Ciudadanos/usuarios preparados para canales digitales | 2 | Brecha media |
| Q5 | Procesos | Brecha digital en procesos clave | 2 | Brecha media |
| Q6 | Procesos | Potencial de mejora con transformación digital | 3 | Adecuado |
| Q7 | Procesos | Esquema organizacional efectivo para TD | 2 | Brecha media |
| Q8 | Datos | Tecnología incentiva decisiones data-driven | 2 | Brecha media |
| Q9 | Datos | Calidad y recolección confiable de datos | 2 | Brecha media |
| Q10 | Datos | Bases de datos protegidas (seguridad y privacidad) | 2 | Brecha media |
| Q11 | Datos | Datos usados para decisiones en áreas funcionales | 2 | Brecha media |
| Q12 | Tecnología | Robustez tecnológica para usuarios internos | 3 | Adecuado |
| Q13 | Tecnología | Robustez en interacción con ciudadanía | 2 | Brecha media |
| Q14 | Tecnología | Conocimiento de tecnologías implementadas en core | 3 | Adecuado |
| Q15 | Tecnología | Conocimiento de tecnologías 4RI | 2 | Brecha media |
| Q16 | Tecnología | Brecha actual vs cuarta revolución industrial (4RI) | 2 | Brecha media |
| Q17 | Tecnología | Identificación de tiempos/riesgos/costos 4RI | 2 | Brecha media |

Nota: Puntaje 4 = mayor madurez / menor brecha; puntaje 0 = mayor brecha. Todos los valores son de referencia académica y deben validarse con evidencias oficiales.

## 6.2 Análisis consolidado

El promedio general de 2,1/4 confirma que INFIVALLE se encuentra en una etapa de madurez de transformación digital media-baja. La dimensión Tecnología presenta el mejor desempeño relativo (Q12 y Q14 en 3/4), gracias a la existencia del portafolio de sistemas core (IAS, DOCUNET, INFIDATOS). Las dimensiones Personas/Cultura y Datos presentan mayor rezago (promedio 2/4), lo que explica la persistencia de la cultura de papel identificada en el DOFA (D4) y la debilidad en analítica institucional (D3).

La brecha en Q15–Q17 (tecnologías 4RI) es consistente con la etapa de madurez de la entidad y no constituye una debilidad inmediata, pero debe monitorearse para no ampliar la brecha tecnológica en el horizonte 2027–2028.

# 7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PETI (OBJ-01 A OBJ-06)

Los seis objetivos estratégicos del PETI 2025–2028 estructuran el portafolio de iniciativas y se articulan con cada perspectiva del BSC y con las actividades de la cadena de valor TI.

## OBJ-01 — Gobierno TI

Establecer y mantener un modelo de gobierno TI funcional, con comité activo, estructura RACI documentada, PMO operativa y política TI aprobada, logrando un nivel de madurez MGGTI escalonado (referencia: 1,2 → 2,5 → 3,0 → 4,0/5 en el horizonte).

- Iniciativas de referencia: G-01 (Comité TI), G-02 (RACI), E-01 (PMO).

- Actividades cadena de valor: P1, S1, S4.

- BSC asociado: BSC-F1, BSC-F3 | KPI: KPI-01, KPI-02.

## OBJ-02 — Seguridad Digital

Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a ISO/IEC 27001, con BCP/DR con pruebas periódicas, SOC 24×7 operativo al cierre del horizonte, y cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) MinTIC.

- Iniciativas de referencia: S-01 a S-10

- Actividades cadena de valor: P3, S1.

- BSC asociado: BSC-O3 | KPI: KPI-03.

## OBJ-03 — Servicios Digitales

Incrementar el porcentaje de trámites y servicios digitalizados en SUIT (u homólogo oficial), desde la línea base hacia la meta del horizonte, reduciendo trámites presenciales y fortaleciendo canales digitales alineados a Gobierno Digital.

- Meta referencia: 18% → 85% al 2028 con inventario oficial y aprobación institucional].

- Actividades cadena de valor: P6, P4.

- BSC asociado: BSC-U2 | KPI: KPI-06.

## OBJ-04 — Infraestructura y Nube

Renovar la infraestructura crítica, garantizar los tiempos de recuperación (RTO ≤ 4 h, RPO ≤ 1 h, referencia y evaluar la adopción de nube híbrida conforme al riesgo y cumplimiento aplicable.

- Actividades cadena de valor: P2, P3.

- BSC asociado: BSC-O1, BSC-O2 | KPI: KPI-04, KPI-05.

## OBJ-05 — Datos e Inteligencia

Implementar el DWH institucional, la gestión de datos maestros (MDM) y capacidades de analítica (Power BI / equivalente) para decisiones de dirección, reporte regulatorio y control. Garantizar operatividad de Ley 1581/2012.

- Meta referencia: 10% → 95% entidades críticas gobernadas en MDM al 2028.

- Actividades cadena de valor: P5, P4.

- BSC asociado: BSC-O4 | KPI: KPI-08.

## OBJ-06 — Capacidades y Cambio

Fortalecer las competencias de la OTI (programa de formación: 12 módulos / 180 h anuales, referencia), implantar ITSM/ITIL en la mesa de servicios y mejorar la satisfacción de usuarios internos TI.

- Meta satisfacción: 3,1 → 4,3/5 al 2028 (referencia); meta SLA: ≥90%.

- Actividades cadena de valor: P7, P6, S3.

- BSC asociado: BSC-U1, BSC-A1, BSC-A2 | KPI: KPI-07, KPI-A1, KPI-A2.

# 8. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BSC) DE TI

## 8.1 Adaptación del BSC al sector público financiero

El Balanced Scorecard (BSC) se adapta para la OTI de INFIVALLE reemplazando la perspectiva financiera pura por la de Contribución Corporativa y Sostenibilidad, que mide el valor que TI aporta a la misión institucional. Las cuatro perspectivas y su hipótesis causa-efecto se describen a continuación:

- Perspectiva 1 — Contribución Corporativa y Sostenibilidad: mide ejecución del portafolio, eficiencia presupuestal y madurez de gobierno.

- Perspectiva 2 — Orientación al Usuario: mide satisfacción de usuarios internos, digitalización de trámites y tiempo de resolución de incidentes.

- Perspectiva 3 — Excelencia Operativa y Cumplimiento: mide disponibilidad, MTTR, madurez de seguridad y gobierno de datos.

- Perspectiva 4 — Orientación Futura y Capacidades: mide formación, SLAs e integración/automatización.

Hipótesis causa-efecto: la inversión en talento (S3+P7) y en servicio (P6), combinada con integración/datos (P4+P5) y operación/seguridad (P2+P3), produce mejores resultados para usuarios y menor riesgo operativo, lo que contribuye al cumplimiento del PEI y la regulación.

## 8.2 Mapa BSC — Objetivos e indicadores

| Perspectiva | Objetivo BSC | KPI | Definición | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribución Corporativa y Sostenibilidad | BSC-F1 — Ejecución disciplinada del portafolio TI | KPI-02 | % iniciativas PETI en tiempo/alcance | Trimestral |
|  | BSC-F2 — Eficiencia presupuestal TI | KPI-FIN | Índice eficiencia portafolio / costo evitable | Semestral |
|  | BSC-F3 — Gobierno TI medible | KPI-01 | Madurez MGGTI (0–5) | Semestral |
| Orientación al Usuario | BSC-U1 — Satisfacción usuarios TI | KPI-07 | Encuesta homogénea (1–5) | Semestral |
|  | BSC-U2 — Digitalización de trámites | KPI-06 | % trámites en SUIT / inventario oficial | Trimestral |
|  | BSC-U3 — Resolución P1/P2 ITSM | KPI-U3 | Tiempo medio (días hábiles) | Mensual |
| Excelencia Operativa y Cumplimiento | BSC-O1 — Disponibilidad sistemas críticos | KPI-04 | % disponibilidad mensual | Mensual |
|  | BSC-O2 — MTTR incidentes críticos | KPI-05 | Horas promedio por incidente | Mensual |
|  | BSC-O3 — Madurez seguridad digital | KPI-03 | MSPI (0–5) | Semestral |
|  | BSC-O4 — Gobierno de datos maestros | KPI-08 | % entidades críticas gobernadas (MDM) | Trimestral |
| Orientación Futura y Capacidades | BSC-A1 — Capacitación OTI cumplida | KPI-A1 | % plan de formación ejecutado | Anual |
|  | BSC-A2 — Cumplimiento de SLAs | KPI-A2 | % SLAs cumplidos (mesa de servicios) | Mensual |
|  | BSC-A3 — Integración y automatización | KPI-A3 | % procesos priorizados integrados | Semestral |

# 9. PORTAFOLIO DE KPI — FICHAS DE MEDICIÓN

El siguiente cuadro consolida el portafolio completo de KPI del PETI 2025–2028, con sus definiciones, escalas, metas de referencia y responsables. Las líneas base marcadas como deberán ser validadas con datos oficiales de la entidad.

| Código | Nombre KPI | Unidad / Escala | Meta referencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Madurez MGGTI | 0–5 escala MinTIC | 1.2 → 2.5 → 3.0 → 4.0/5 (escalonado) | Semestral | S1 / OTI |
| KPI-02 | Iniciativas PETI ejecutadas | % en tiempo y alcance | línea base 2024 | Trimestral | PMO / Comité TI |
| KPI-03 | Madurez seguridad MSPI | 0–5 escala | ínea base | Semestral | CISO / OTI |
| KPI-04 | Disponibilidad sistemas críticos | % | 97% → 99,5% | Mensual | OTI (Infraestructura) |
| KPI-05 | MTTR incidentes críticos | Horas promedio | 8h → 2h | Mensual | OTI / ITSM |
| KPI-06 | Trámites digitalizados SUIT | % | 18% → 85% al 2028 | Trimestral | OTI / Planeación |
| KPI-07 | Satisfacción usuarios TI | Escala 1–5 | 3,1 → 4,3/5 al 2028 | Semestral | OTI / Atención |
| KPI-08 | Datos maestros gobernados (MDM) | % | 10% → 95% | Trimestral | OTI / Riesgos |
| KPI-FIN | Eficiencia portafolio / costo evitable | Índice / valor $ | fórmula institucional | Semestral | OTI + Financiera |
| KPI-U3 | Tiempo resolución P1/P2 ITSM | Días hábiles promedio | línea base | Mensual | Mesa de servicios |
| KPI-A1 | Cumplimiento plan capacitación OTI | % módulos / horas ejecutadas | 12 módulos / 180 h anuales (ref.) | Anual | OTI / RRHH |
| KPI-A2 | Cumplimiento SLAs | % | ≥90% al cierre 2025 | Mensual | Mesa de servicios |
| KPI-A3 | Procesos priorizados integrados | % del heatmap de alta prioridad | inventario oficial | Semestral | PMO / OTI |

Nota: Todas las metas marcadas como 'referencia' provienen del análisis académico y deben aprobarse formalmente por el Comité TI y la Gerencia de INFIVALLE antes de incorporarlas al instrumento oficial de seguimiento.

# 10. TABLA MAESTRA DE TRAZABILIDAD

La siguiente tabla demuestra la coherencia entre los objetivos PETI, el Cuadro de Mando Integral, los KPI, las actividades de la cadena de valor TI, el análisis DOFA y el Marco normativo MinTIC. Es el instrumento central de validación de la consistencia metodológica del PETI.

| OBJ PETI | BSC | KPI | Cadena Valor | Iniciativas | Marco normat. | DOFA D/F | DOFA O/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJ-01 Gobierno TI | BSC-F1, BSC-F3 | KPI-01, KPI-02 | P1, S1, S4 | G-01, G-02, E-01 | MGGTI, MIPG, Comité bimestral | D1, D5 | O2 |
| OBJ-02 Seguridad digital | BSC-O3 | KPI-03 | P3, S1 | S-01 … S-10 | ISO 27001, MSPI, MIPG | D3 | O2, A1 |
| OBJ-03 Servicios digitales | BSC-U2 | KPI-06 | P6, P4 | SUIT, canales | Decreto 767/2022, GovDigital | D4 | O1 |
| OBJ-04 Infraestructura y nube | BSC-O1, BSC-O2 | KPI-04, KPI-05 | P2, P3 | Renovación infra, DR | MGGTI, PCN | D2, F2 | O4, A3 |
| OBJ-05 Datos e inteligencia | BSC-O4 | KPI-08 | P5, P4 | DWH, MDM, BI | Ley 1581/2012, GovDatos | D2, D3 | O3 |
| OBJ-06 Capacidades y cambio | BSC-U1, BSC-A1, BSC-A2 | KPI-07, KPI-A1, KPI-A2 | P7, P6, S3 | Formación, ITSM | MIPG, Ley 489/1998 | D1, D4 | O2, O3 |

Nota: Corrección incorporada: BSC-O4 + KPI-08 → OBJ-05 → P5, P4 (reemplaza referencia errónea 'BSC-O284' del borrador).

# 11. PORTAFOLIO POR OLAS DE EJECUCIÓN (2025–2028)

El portafolio de iniciativas TI se organiza en cuatro olas de ejecución que priorizan los objetivos de mayor urgencia (según heatmap y DOFA) y construyen capacidades de forma progresiva y sostenible. Los montos presupuestales deberán incorporarse con la codificación oficial del Banco de Proyectos

| Ola / Período | Objetivos PETI | Iniciativas y entregables principales |
| --- | --- | --- |
| 2025 — Ola 1 Cimientos | OBJ-01, OBJ-02, OBJ-04 | Gobierno TI (Comité, RACI, PMO). SGSI / ISO 27001 inicio. Renovación infraestructura crítica. BCP/DR estructurado. |
| 2026 — Ola 2 Integración | OBJ-03, OBJ-04, OBJ-05 | Integración API/ESB (IAS–DOCUNET–INFIDATOS). SUIT: ampliar trámites digitalizados. DWH/BI institucional. Nube híbrida (evaluación y piloto). |
| 2027 — Ola 3 Profundización TD | OBJ-03, OBJ-06 | Profundización transformación digital trámites. MDM operativo. Adopción y cambio cultural consolidado. ITSM ITIL avanzado. |
| 2028 — Ola 4 Mejora continua | OBJ-02, OBJ-01, OBJ-06 | Certificación ISO 27001. SOC 24x7 operativo. Cierre MGGTI ≥4.0/5. Evaluación exPost y ajuste PETI. |

.

# 12. GOBIERNO, ROLES Y ESTRUCTURA PMO

## 12.1 Estructura de gobierno TI

- Representante legal / Gerencia General: patrocinio político-institucional y aprobación presupuestal.

- Liderazgo TD (Planeación u oficina equivalente): coordinación estratégica de la transformación digital.

- CIO / Jefe OTI: responsable operativo del PETI y del BSC TI.

- CISO: responsable de OBJ-02 (Seguridad digital) y KPI-03.

- RRHH / Gestión del talento: co-responsable de OBJ-06 (KPI-A1).

- Archivo y gestión documental: co-responsable de P4 (DOCUNET) y heatmap fila 8.

- Riesgos / Control interno / Cumplimiento: co-responsable de OBJ-02 y fila 9 del heatmap.

- Atención ciudadana / Comunicaciones: co-responsable de OBJ-03 y KPI-06.

## 12.2 Comité Gobierno TI

El Comité de Gobierno TI es el órgano colegiado responsable de revisar el BSC/KPI y el portafolio de iniciativas. Se recomienda sesión mensual para seguimiento operativo y sesión bimestral para revisión estratégica. Sus funciones principales son: aprobar priorización de portafolio, revisar cumplimiento de KPI, escalar decisiones de riesgo a la Gerencia y aprobar cambios al PETI.

## 12.3 PMO TI

La Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) TI opera bajo el marco PMBOK 7 y es responsable de: mantener el tablero trimestral de portafolio, gestionar las interdependencias entre iniciativas, reportar al Comité TI y aplicar la metodología de priorización por valor/riesgo/cumplimiento. El Grupo Interno de Trabajo de Transformación Digital (si se constituye mediante acto administrativo conforme Ley 489/1998, art. 115) debe contar con un mínimo de cuatro personas.

# 13. GESTIÓN DE RIESGOS TRANSVERSALES

Los riesgos estratégicos TI identificados tienen carácter transversal y deben gestionarse a través del modelo de riesgos institucional (MIPG) articulado con el SGSI:

| Riesgo | Causa raíz | Mitigación principal | Monitoreo / KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependencia proveedor core (lock-in) | Contratos sin cláusulas de salida; arquitectura propietaria | Evaluación anual de proveedor, cláusulas de continuidad, hoja de ruta de desacoplamiento API | D5 / KPI-FIN |
| Brecha cultural / resistencia al cambio | Ausencia de gestión del cambio estructurada; cultura papel (D4) | Metodología ADKAR; comunicación continua; dueños de proceso responsables de adopción | D4 / KPI-07 |
| Fragmentación e integración parcial | Deuda técnica (D2); crecimiento orgánico de sistemas | ESB/API Governance; estándares de datos; PMO fuerte | D2 / KPI-A3 |
| Ciberriesgo y extorsión | Amenaza sector financiero (A1); madurez SGSI insuficiente (D3) | SGSI ISO 27001; SOC; pruebas DR periódicas; gestión IAM | A1 / KPI-03, KPI-04 |

# 15. MATRIZ DE CONSISTENCIA

## 15.1 Propósito y alcance

La Matriz de Consistencia es el instrumento metodológico que demuestra la alineación y coherencia entre todos los componentes del PETI 2025–2028. Cada fila representa un componente del marco estratégico TI y cada columna muestra su conexión explícita con los demás componentes, garantizando que no existen elementos aislados o contradictorios en el modelo.

La trazabilidad bidireccional que se evidencia en esta matriz responde al problema estratégico central identificado en el diagnóstico: la desalineación percibida entre herramientas (cadena de valor, DOFA, BSC, heatmap y PETI) presentadas como listas paralelas sin trazas explícitas. La presente matriz resuelve ese problema estructuralmente.

| Componente | Referencia doc. | ↔ BSC/KPI | ↔ DOFA | ↔ Heatmap | ↔ OBJ PETI | ↔ Marco MinTIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadena de Valor TI | Secc. 3 / P1–P7, S1–S4 | P1→BSC-F1/F3; P3→BSC-O3; P5→BSC-O4; P6→BSC-U1/U2; P7→BSC-A1 | P2,P3 atacan A1,D3; P4,P5 potencian O3; P6 activa O1 | OTI (fila 2) cubre P1–P7. Procesos críticos: P2→crédito, P3→cartera | P1→OBJ-01; P3→OBJ-02; P4,P6→OBJ-03; P2→OBJ-04; P5→OBJ-05; P7→OBJ-06 | P7 aborda Q1–Q3 (personas); P5 aborda Q8–Q11 (datos); P4 Q12–Q14 (tecnología) |
| DOFA TI | Secc. 4 / F1–F4, D1–D5, O1–O4, A1–A4 | D1→BSC-A1 (capacitación); D3→BSC-O3 (seguridad); O3→BSC-O4 (MDM/BI) | — | D2 justifica zonas rojas en heatmap (celdas 8–9). F2,F4 moderan riesgo | D3→OBJ-02; D2→OBJ-04; O1→OBJ-03; O3→OBJ-05; D1,D4→OBJ-06 | D4 explica Q3 bajo (cultura TD); D3 explica Q10,Q16 bajo; O2 eleva Q10 |
| Heatmap (10×7) | Secc. 5 / Matriz numérica | Zonas 8–9: OTI×todos→KPI-04,KPI-05; Crédito/Cartera→KPI-06; Riesgos→KPI-03 | Celdas altas revelan D2 (integración); O1 prioriza filas canales (Atención, fila 10) | — | Filas 2,5,6,9 de alta puntuación sustentan priorización Ola 1 (OBJ-01,02,04) | Procesos P2–P4 del eje X alinean con Q5 (brecha digital procesos clave) |
| Objetivos PETI (OBJ-01…06) | Secc. 7 | OBJ-01→BSC-F1,F3; OBJ-02→BSC-O3; OBJ-03→BSC-U2; OBJ-04→BSC-O1,O2; OBJ-05→BSC-O4; OBJ-06→BSC-U1,A1,A2 | OBJ-02 responde A1 (ciberamenazas); OBJ-03 activa O1; OBJ-06 ataca D4 | OBJ-01,02,04 priorizados por zonas rojas en heatmap (Ola 1) | — | OBJ-03→Q13 (ciudadanía); OBJ-05→Q8–Q11 (datos); OBJ-06→Q1–Q3 (personas) |
| BSC TI / KPI | Secc. 8–9 / KPI-01…A3 | — | KPI-03 mide progreso en A1,D3; KPI-07 mide impacto D4; KPI-08 mide O3 | KPI-04,05 aplican a zonas altas de OTI; KPI-06 a procesos canales (col. 7) | Cada KPI traza al menos un OBJ (ver Tabla Maestra de Trazabilidad, Secc. 10) | KPI-01 (MGGTI) es métrica directa Marco MinTIC; KPI-06 mide Q13 |
| Marco MinTIC TD | Secc. 12 / Q1–Q17 | Q1–Q3→BSC-A1; Q5–Q7→BSC-F1; Q8–Q11→BSC-O4; Q12–Q14→BSC-O1 | Puntajes bajos (2/4) confirman D3,D4; puntaje Q6=3 valida O3 | Dimensión Procesos (Q5–Q7) prioriza filas del heatmap con mayor intensidad | Hoja de ruta MinTIC 24–36 meses alinea con Olas 2025–2028 del portafolio | — |

Nota: Símbolo — indica que el componente de esa fila es el elemento de referencia de la columna (trazabilidad intrínseca). Todas las demás celdas muestran relaciones explícitas de alineación.

# 16. CONCLUSIONES

1. La Estrategia TI 2025–2028 de INFIVALLE responde a un diagnóstico sólido que evidencia una madurez BSC de ~48,5/100 (etapa inicial-intermedia) y brechas medias en transformación digital (puntaje promedio 2,1/4 en herramienta MinTIC), condición que requiere intervención sistemática y sostenida en el horizonte de cuatro años.

2. La cadena de valor TI (P1–P7, S1–S4) proporciona la arquitectura funcional que conecta cada iniciativa del portafolio con un proceso generador de valor para INFIVALLE. Esta estructura evita la dispersión de inversiones y permite asignar responsabilidades claras a cada actividad.

3. El análisis DOFA codificado (F1–F4, D1–D5, O1–O4, A1–A4) y sus cruces estratégicos (FO, DO, FA, DA) fundamentan la lógica de priorización de las cuatro olas del portafolio. Las zonas críticas del heatmap (celdas 8–9 en OTI, Riesgos, Crédito y Cartera) confirman la concentración de esfuerzos en OBJ-01, OBJ-02 y OBJ-04 durante 2025.

4. El BSC de cuatro perspectivas (Contribución Corporativa, Orientación al Usuario, Excelencia Operativa, Capacidades) y los trece KPI asociados proveen el sistema de medición necesario para conducir la estrategia desde el nivel operativo hasta la alta dirección, reemplazando indicadores débiles (como el ROI comercial) por métricas pertinentes al sector público financiero.

5. La Tabla Maestra de Trazabilidad y la Matriz de Consistencia demuestran que todos los componentes del PETI (cadena de valor ↔ DOFA ↔ heatmap ↔ OBJ-01 a OBJ-06 ↔ BSC/KPI ↔ Marco MinTIC) están articulados y son coherentes entre sí, cumpliendo el requisito metodológico central del trabajo.

6. La adopción de la estrategia como instrumento institucional formal requiere la validación y aprobación de los placeholders identificados en la Sección 14, en particular las líneas base oficiales de KPI, el presupuesto formal y los actos administrativos de gobierno TI.

# 17. LIMITACIONES Y CONSIDERACIONES DE VALIDACIÓN

El presente documento tiene carácter académico-referencial y presenta las siguientes limitaciones que deben atenderse antes de su adopción como PETI institucional oficial:

- Cifras de referencia: todas las metas de KPI, puntuaciones de diagnóstico y estimaciones de portafolio son referencias académicas. Requieren contraste con datos históricos oficiales, auditorías de infraestructura y procesos presupuestales formales.

- Inventario de sistemas: el portafolio de sistemas mencionados (IAS, DOCUNET, INFIDATOS, INFIBANCA, GLPI) corresponde a información de referencia. La validación con el inventario TI oficial de INFIVALLE puede revelar diferencias, actualizaciones o sistemas adicionales.

- Marco regulatorio dinámico: la normativa de Gobierno Digital, MSPI y regulación SFC está sujeta a cambios. El PETI debe revisarse anualmente para incorporar modificaciones normativas.

- Capacidad de ejecución: la factibilidad de las olas del portafolio depende de la capacidad presupuestal, la disponibilidad de talento y la prioridad política institucional, factores que este documento no puede determinar de forma definitiva.

- Heatmap: los valores numéricos de la matriz (0–9) son de referencia analítica. La validación con responsables de área puede modificar ponderaciones en función de criterios institucionales específicos.

- Consistencia temporal: se preservan ambas versiones (PETI 2024–2027 y 2025–2028 según referencia del paquete); la versión oficial deberá quedar unificada mediante resolución gerencial.

# REFERENCIAS

MinTIC. (2020). Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado Colombiano. Bogotá: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

MinTIC. (2022). Kit de Transformación Digital — Herramienta de medición y heatmap. Bogotá: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press.

ISO/IEC 27001:2022. Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection — Information Security Management Systems — Requirements. International Organization for Standardization.

Colombia. Decreto 767 de 2022. Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. Presidencia de la República.

Colombia. Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Congreso de la República.

Colombia. Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. Congreso de la República.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge — PMBOK Guide (7th ed.). PMI.

INFIVALLE. (2024). Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024–2027. Instituto Financiero del Valle del Cauca. [Documento interno].