PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PETI 2025 – 2028

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA

INFIVALLE

Vigencia:  2025 – 2028

NIT:  890.399.010-4

Sede:  Cali, Valle del Cauca, Colombia

Sector:  Financiero Público Territorial

Responsable elaboración:  Oficina de Tecnologías de la Información – OTI

Elaborado por:  Equipo PETI INFIVALLE 2025

Aprobado por:  Gerencia General INFIVALLE

Versión:  2.0 – Enero 2025

Marco metodológico:  MGGTI v3.0 – MinTIC Colombia

Clasificación:  Documento Público

# TABLA DE CONTENIDO

1.  Introducción

2.  Objetivo y Alcance del Documento

3.  Marco Normativo y Referencial

4.  Metodología

5.  Contexto Institucional y Modelo Operativo

5.1  Contexto Institucional (Misión, Visión, Objetivos)

5.2  Estructura Organizacional de TI

5.3  Modelo Operativo – Mapa de Procesos

5.4  Caracterización de Servicios y Trámites

6.  Situación Actual — Diagnóstico AS-IS

6.1  Estrategia de TI (Lienzo, Misión/Visión TI)

6.2  Gobierno de TI

6.3  Sistemas de Información

6.4  Seguridad de la Información

6.5  Datos e Información

6.6  Infraestructura Tecnológica

6.7  Uso y Apropiación

6.8  Tendencias Tecnológicas

7.  Estrategia de TI Objetivo — TO-BE

7.1  Arquitectura Empresarial Objetivo

7.2  Modelo de Gobierno TI

7.3  Seguridad Digital — Hoja de Ruta SGSI

8.  Análisis de Brechas

9.  Portafolio de Iniciativas y Hoja de Ruta

9.1  Catálogo de Iniciativas del Plan de Gobierno Digital

9.2  Catálogo de Proyectos de Transformación Digital

9.3  Hoja de Ruta 2025–2028

10.  Modelo Financiero — CAPEX / OPEX / TCO / ROI

11.  Indicadores Estratégicos de TI

12.  Plan de Gestión del Cambio y Socialización

13.  Conclusiones y Recomendaciones

Anexo A.  Matriz RACI Completa

Anexo B.  Fichas de Hoja de Vida de Indicadores

# 1. Introducción

El Decreto 767 de 2022 establece los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital que deberán adoptar las entidades del Estado colombiano. En este marco, el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca — INFIVALLE, como establecimiento público de orden departamental adscrito a la Gobernación del Valle del Cauca, formula su Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para el periodo 2025–2028, en estricta observancia del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado (MRAE) y la Guía de Construcción del PETI — MGGTI versión 3.0 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones — MinTIC.

El presente PETI constituye el instrumento de planeación que orienta la gestión de las Tecnologías de la Información en INFIVALLE, definiendo la estrategia tecnológica que soportará el cumplimiento de la misión institucional, los objetivos estratégicos y las metas de transformación digital durante los próximos cuatro años. Este documento fue construido con la participación activa de las áreas misionales, de apoyo y de control, garantizando una visión integral que trasciende lo puramente tecnológico para convertirse en un habilitador estratégico del desarrollo territorial del Valle del Cauca.

La estructuración y puesta en ejecución del PETI 2025–2028 genera importantes beneficios para INFIVALLE:

• Apoyar la transformación digital de la entidad mediante un portafolio de 20 proyectos alineados con los objetivos institucionales y la Política de Gobierno Digital.

• Fortalecer las capacidades de la Oficina de TI para apoyar la estrategia y el modelo operativo de la entidad con estándares de gobierno de clase mundial (COBIT 2019, ITIL v4).

• Identificar herramientas de analítica e inteligencia de negocio que permitan la toma de decisiones basada en datos confiables y oportunos.

• Adquirir e implementar buenas prácticas de gestión de TI, incluyendo la certificación ISO/IEC 27001:2022 en seguridad de la información.

• Adoptar tecnología disruptiva (nube híbrida, BI/Analytics, automatización de procesos) para apoyar la gestión financiera pública del departamento.

• Garantizar la alineación del PETI con el Plan Departamental de Desarrollo del Valle del Cauca 2024–2027 y los compromisos de transformación digital del Estado.

El PETI fue construido a través de un proceso metodológico participativo que involucró las 17 actividades definidas por el MGGTI v3.0, desde la conformación del equipo de trabajo hasta la socialización del documento final, asegurando que cada sección refleja la realidad institucional y los compromisos de INFIVALLE con la ciudadanía y los entes de control.

# 2. Objetivo y Alcance del Documento

## 2.1 Objetivo del Documento

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información — PETI 2025–2028 de INFIVALLE representa el norte estratégico para la gestión tecnológica institucional durante el cuatrienio. Su objetivo principal es definir la visión, estrategia, portafolio de proyectos e indicadores que permitan a la entidad avanzar hacia una gestión financiera pública digital, eficiente, transparente y orientada al valor para el ciudadano.

Objetivos específicos:

• Establecer el diagnóstico de la situación actual (AS-IS) de la gestión de TI en los ocho dominios del MGGTI: Estrategia, Gobierno, Información, Sistemas, Servicios Tecnológicos, Uso y Apropiación, Seguridad Digital y Compras TI.

• Definir la arquitectura objetivo (TO-BE) de TI alineada con la Arquitectura Empresarial del Estado colombiano.

• Identificar y priorizar las 20 brechas tecnológicas e institucionales más críticas que frenan la transformación digital.

• Construir un portafolio de 20 iniciativas estratégicas con hoja de ruta 2025–2028, CAPEX/OPEX/TCO y ROI documentados.

• Establecer un modelo de gobierno TI con roles, responsabilidades (RACI) y métricas (KPIs) para la gestión y seguimiento del PETI.

• Definir el plan de gestión del cambio y apropiación digital para asegurar la adopción sostenible de las iniciativas.

## 2.2 Alcance del Documento

El presente PETI aborda la totalidad de las fases propuestas en la Guía MGGTI v3.0 (Planear, Analizar, Construir, Socializar), con cobertura sobre todos los dominios de gestión de TI del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. El alcance temporal es el cuatrienio 2025–2028, estructurado en cuatro olas de implementación que permiten una transformación gradual y sostenible.

Geográficamente, el PETI tiene cobertura sobre la sede principal de INFIVALLE en Cali y las cuatro sedes remotas en el departamento del Valle del Cauca. Funcionalmente, aplica a todos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la entidad, con especial énfasis en los procesos críticos de captación de recursos, crédito de fomento, administración fiduciaria y asesoría financiera.

# 3. Marco Normativo y Referencial

La construcción del PETI 2025–2028 de INFIVALLE se fundamenta en el siguiente conjunto de normas, políticas y marcos de referencia nacionales e internacionales:

| Instrumento | Descripción | Aplicabilidad en el PETI |
| --- | --- | --- |
| Ley 1341/2009 (Ley TIC) | Ley de Telecomunicaciones. Define principios y conceptos del sector de TIC y crea el Ministerio de Tecnologías. | Mandato de modernización tecnológica para entidades públicas |
| Ley 1978/2019 (Ley TIC 2.0) | Modernización del sector TIC. Fortalece la transformación digital del Estado. | Habilitación del gobierno digital y expansión de servicios digitales |
| Decreto 767/2022 | Lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital que deben adoptar entidades del Estado. | Base obligatoria para la formulación y ejecución del PETI |
| Decreto 1078/2015 (DUR TIC) | Decreto Único Reglamentario del sector TIC. Consolida normas sobre PETI, interoperabilidad y seguridad digital. | Regula el proceso de construcción y publicación del PETI |
| CONPES 3975/2019 | Política Nacional de Transformación Digital e Industria 4.0. Establece habilitadores y proyectos de transformación. | Alineación con la agenda de digitalización nacional |
| CONPES 3995/2021 | Política de Seguridad Digital para Colombia. Define el marco de ciberseguridad del Estado. | Marco para implementar el SGSI y el MSPI en INFIVALLE |
| MGGTI v3.0 / MinTIC 2023 | Marco de Gobierno y Gestión de Tecnologías de Información. Guía metodológica con 17 actividades para construir el PETI. | Guía metodológica principal del PETI — 17 actividades |
| MSPI / MinTIC | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Ciclo PHVA para protección de datos e infraestructura. | Hoja de ruta de seguridad digital e implementación controles ISO 27001 |
| MIPG — DAFP | Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Integra gestión TI con planeación estratégica institucional. | Dimensión de gestión TI y alineación con indicadores MIPG |
| Ley 1712/2014 | Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Obliga publicación activa de datos. | Portal de transparencia y datos abiertos de INFIVALLE |
| Ley 1581/2012 + Dec. 1377/2013 | Régimen de Protección de Datos Personales — Habeas Data. | Política de privacidad y gestión de datos de usuarios y ciudadanos |
| ISO/IEC 27001:2022 | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Estándar internacional certificable. | Meta de certificación en la vigencia 2026–2027 del PETI |
| ITIL v4 | Marco de mejores prácticas para la gestión de servicios de TI. | Referencia para la mesa de servicios e ITSM institucional |
| COBIT 2019 | Marco de gobierno y gestión empresarial de TI. | Referencia para el modelo de gobierno TI y auditorías de control |
| TOGAF 10ª Ed. | Marco de arquitectura empresarial (The Open Group Architecture Framework). | Referencia para la arquitectura objetivo TO-BE |
| Plan Depart. Desarrollo Valle 2024–2027 | Estrategia de desarrollo territorial del Valle del Cauca. | Alineación del PETI con metas de digitalización departamental |

# 4. Metodología

La construcción del PETI 2025–2028 de INFIVALLE siguió rigurosamente la metodología definida en la Guía MGGTI v3.0 del MinTIC, que establece cuatro fases secuenciales con un total de 17 actividades:

| Fase | Actividades | Descripción General | Producto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. PLANEAR | Act. 1–3 | Conformar equipo, definir presupuesto, establecer cronograma de trabajo. | Equipo PETI conformado, plan de trabajo aprobado |
| 2. ANALIZAR | Act. 4–7 | Comprender entorno organizacional, analizar planes externos, diagnosticar TI, evaluar tendencias. | Diagnóstico AS-IS, DOFA, análisis de brechas |
| 3. CONSTRUIR | Act. 8–15 | Construir estrategia TI, identificar mejoras por dominio, priorizar iniciativas, definir indicadores, consolidar PETI. | Portafolio, hoja de ruta, indicadores, documento PETI |
| 4. SOCIALIZAR | Act. 16–17 | Presentar para aprobación, publicar y socializar el PETI con grupos de interés. | PETI publicado, plan de comunicación ejecutado |

El proceso metodológico incorporó adicionalmente los siguientes instrumentos de análisis: (i) Talleres de trabajo participativos con las áreas funcionales; (ii) Encuestas de percepción sobre la gestión de TI; (iii) Análisis de madurez mediante la herramienta de autodiagnóstico del MGGTI v3.0; (iv) Benchmarking con entidades del sector financiero público; (v) Revisión de documentación institucional (PETI 2022–2024, informes de auditoría, MIPG, estados financieros).

# 5. Contexto Institucional y Modelo Operativo

## 5.1 Contexto Institucional

Misión

Impulsar el desarrollo sostenible del Valle del Cauca mediante la gestión eficiente de recursos financieros públicos, la administración de fondos y patrimonios autónomos, y la prestación de servicios financieros especializados a entidades territoriales, municipios, comunidades y al sector público departamental, con transparencia, innovación tecnológica y compromiso con la excelencia institucional.

Visión 2028

Para el año 2028, INFIVALLE será reconocido como el referente regional en gestión financiera pública digital, distinguido por la excelencia en sus procesos, la transparencia en el uso de recursos públicos, la solidez de sus indicadores financieros y la innovación tecnológica al servicio del desarrollo territorial integral del Valle del Cauca.

Objetivos Estratégicos Institucionales

| ID | Objetivo Estratégico | Meta 2025 | Meta 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
| OE-01 | Fortalecer la sostenibilidad financiera y patrimonial de INFIVALLE | Calificación crediticia AA+ | Mantener calificación AA+ |
| OE-02 | Ampliar y diversificar la cartera de crédito de fomento territorial | Cartera activa $180.000 M | Cartera activa $250.000 M |
| OE-03 | Modernizar los procesos misionales mediante transformación digital | Digitalizar 5 trámites SUIT | 25 trámites digitales |
| OE-04 | Fortalecer la gestión del talento humano y la cultura organizacional | Clima laboral ≥ 80% | Clima laboral ≥ 88% |
| OE-05 | Garantizar la transparencia y rendición de cuentas institucional | Portal transparencia 100% actualizado | Sello de excelencia transparencia |
| OE-06 | Implementar modelo de Gobierno TI alineado con MGGTI v3.0 | Comité Gobierno TI activo | Madurez TI nivel 4/5 |

## 5.2 Estructura Organizacional de TI

INFIVALLE cuenta con una Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) adscrita a la Subgerencia Administrativa y Financiera. A la fecha de formulación del PETI, la OTI cuenta con 14 funcionarios distribuidos en los siguientes roles:

| Cargo / Rol | Nivel | Cantidad | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe OTI (futuro CIO) | Directivo | 1 | Estrategia, gobierno, arquitectura y portafolio TI |
| Arquitecto Empresarial TI | Profesional | 1 | Diseño y gestión de arquitectura empresarial |
| Líder de Proyectos (PMO) | Profesional | 1 | Gestión portafolio, cronograma, seguimiento PETI |
| Oficial de Seguridad (futuro CISO) | Profesional | 1 | SGSI, MSPI, gestión de riesgos e incidentes |
| Analista de Infraestructura | Profesional | 2 | Servidores, redes, virtualización, nube |
| Analista de Sistemas de Información | Profesional | 2 | ERP, integraciones, desarrollo y mantenimiento |
| Analista de Datos / BI | Profesional | 1 | Gestión de datos, reportes, Business Intelligence |
| Soporte Técnico N1/N2 | Técnico | 3 | Mesa de ayuda, soporte a usuarios, mantenimiento |
| Gestión Documental TI | Técnico | 1 | ECM, archivo digital, documentación técnica |
| Gestor de Proveedores | Profesional | 1 | Contratos TI, SLAs, supervisión de proveedores |

## 5.3 Modelo Operativo — Mapa de Procesos

INFIVALLE tiene formalizado su mapa de procesos bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), estructurado en cuatro categorías:

| Categoría | Procesos | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Estratégicos | Direccionamiento Estratégico · Gestión del Riesgo Institucional · Control Interno | Orientan la gestión institucional y definen el marco de actuación |
| Misionales | Captación de Recursos · Crédito de Fomento · Administración Fiduciaria · Asesoría Financiera · Gestión de Inversiones | Generan el valor misional de INFIVALLE para el Valle del Cauca |
| De Apoyo | Gestión del Talento Humano · Gestión Documental · Gestión TI · Gestión Contractual · Gestión Financiera Interna | Proveen los recursos y condiciones para la operación misional |
| De Evaluación | Auditoría Interna · Evaluación y Mejora del SIG · Atención PQRS · Rendición de Cuentas | Monitorean, evalúan y mejoran el desempeño institucional |

### 5.3.1 Alineación TI con los Procesos Institucionales

| ID | Proceso | Categoría | Sistema(s) de Información | Cobertura TI | Oportunidad de Mejora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Captación de Recursos | Misional | Módulo Captación ERP Financiero | Parcial (60%) | Integración con sistema de captación municipal; reportes automatizados |
| P02 | Crédito de Fomento | Misional | Sistema de Crédito Departamental (SCD) | Parcial (70%) | Digitalización del ciclo completo; integración con CIFIN/DataCrédito |
| P03 | Administración Fiduciaria | Misional | Módulo Fiduciaria ERP + Excel | Bajo (35%) | Sistema dedicado de gestión fiduciaria; automatización de patrimonios |
| P04 | Asesoría Financiera | Misional | CRM básico + Correo electrónico | Bajo (20%) | CRM especializado sector público; base de conocimiento institucional |
| P05 | Gestión de Inversiones | Misional | Bloomberg Terminal + módulo inversiones | Total (90%) | Integración con ERP; reporting automático a entes de control |
| P06 | Gestión del Talento Humano | Apoyo | Módulo RRHH ERP (Orfeo) | Total (80%) | Portal de autoservicio empleados; analítica de talento |
| P07 | Gestión Documental | Apoyo | Orfeo + archivo físico | Parcial (55%) | ECM cloud; eliminación de papel; firma electrónica certificada |
| P08 | Gestión TI | Apoyo | Tickets informales + email | Bajo (15%) | Mesa de servicios ITIL v4; catálogo de servicios TI formal |
| P09 | Gestión Contractual | Apoyo | SECOP II + módulo contratos ERP | Total (85%) | Trazabilidad completa; alertas automáticas vencimiento contratos |
| P10 | Control Interno | Evaluación | Sistema de Auditoría (SA-INFIVALLE) | Parcial (50%) | GRC integrado; automatización de controles; dashboards de riesgo |

## 5.4 Caracterización de Servicios y Trámites

Ajuste de sustentación: se incluye matriz de evaluación para priorización de servicios institucionales y toma de decisiones de mejora.

| ID | Servicio institucional | Criticidad | Cobertura | Experiencia usuario | Cumplimiento | Puntaje | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Solicitud de crédito de fomento territorial | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | ALTA |
| S02 | Constitución de fondo municipal | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | ALTA |
| S04 | Certificación de depósitos/inversiones | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | ALTA |
| S08 | Acceso a información financiera online | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | ALTA |
| S09 | Radicación de PQRS | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | MEDIA |

INFIVALLE presta los siguientes servicios institucionales relevantes, identificados en el Registro Único de Trámites SUIT de la Función Pública:

| ID | Servicio / Trámite | Tipo | Registrado SUIT | Usuarios/año | Canal Actual | Digitalización | Prioridad PETI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Solicitud de crédito de fomento territorial | Trámite | Sí | 120 | Presencial+Email | Parcial | ALTA |
| S02 | Constitución de fondo municipal en INFIVALLE | Trámite | Sí | 35 | Presencial | Sin digitalizar | ALTA |
| S03 | Consulta de saldo y estado de cartera | Servicio | Sí | 450 | Presencial+Tel | Parcial | MEDIA |
| S04 | Certificación de depósitos/inversiones | Trámite | Sí | 280 | Presencial | Sin digitalizar | ALTA |
| S05 | Administración de patrimonio autónomo | Servicio | No | 18 | Presencial+Email | Sin digitalizar | MEDIA |
| S06 | Asesoría financiera a municipios | Servicio | No | 42 municipios | Presencial+Tel | Sin digitalizar | MEDIA |
| S07 | Pago de rendimientos/dividendos | Servicio | Sí | 890 | Presencial+PSE | Parcial | BAJA |
| S08 | Acceso a información financiera online | Servicio | No | N/D | Web (básico) | Parcial | ALTA |
| S09 | Radicación de PQRS | Trámite | Sí | 310 | Presencial+Email | Parcial | MEDIA |
| S10 | Descarga de formularios y formatos | Servicio | Sí | N/D | Web | Total | BAJA |

# 6. Situación Actual — Diagnóstico AS-IS

El diagnóstico de la situación actual se realizó mediante la herramienta de autodiagnóstico del MGGTI v3.0, talleres participativos con áreas funcionales, análisis de auditorías de control interno 2023–2024, revisión de la ejecución del PETI anterior (2022–2024) y entrevistas con el equipo directivo. Los resultados se presentan por dominio de gestión de TI:

## 6.1 Estrategia de TI

Ajuste de sustentación: se incorporan metas priorizadas con línea base para demostrar trazabilidad entre estado actual, meta anual y horizonte 2028.

| ID | Objetivo TI | Indicador | Línea base 2024 | Meta 2025 | Meta 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Gobernanza y seguimiento del PETI | % iniciativas PETI ejecutadas | 62% | 70% | 95% |
| M02 | Seguridad y confianza digital | Nivel madurez MSPI (0-5) | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
| M03 | Digitalización de servicios institucionales | % trámites/servicios digitalizados | 18% | 25% | 85% |

### 6.1.1 Lienzo Estratégico del Modelo de TI

Segmentos de Clientes (Beneficiarios TI): Municipios y entes territoriales del Valle (42 municipios); Gobernación del Valle del Cauca; Entidades del orden departamental; Ciudadanos que acceden a servicios financieros de INFIVALLE; Empleados y contratistas internos (~180 usuarios).

Propuesta de Valor TI: Plataforma digital financiera segura, disponible 24×7, con integración total de procesos misionales, datos confiables para la toma de decisiones y canales digitales accesibles para ciudadanos y municipios.

Canales Digitales: Portal web institucional; aplicativo web de consulta de cartera; correo electrónico certificado; SECOP II; SUIT; en desarrollo: portal ciudadano SUIT integrado.

Recursos Tecnológicos Clave: ERP financiero (Orfeo + módulos); infraestructura VMware on-premise; conectividad fibra óptica + MPLS; servidores físicos y virtuales; licencias Microsoft 365.

Actividades Tecnológicas Clave: Operación y mantenimiento ERP; gestión de infraestructura; soporte a usuarios; gestión de contratos TI; implementación del PETI 2025–2028.

Estructura de Costos TI: Presupuesto TI 2024: $2.800 M COP. CAPEX: $1.200 M (renovación infra + proyectos). OPEX: $1.600 M (licencias, soporte, personal, conectividad).

Hallazgos / Oportunidades: Ausencia de gobierno TI formal; infraestructura envejecida (35% sin soporte); sin estrategia de datos; sin nube; sin SGSI certificado; baja digitalización de trámites (18%).

### 6.1.2 Misión y Visión de TI

Misión TI:

Proveer soluciones tecnológicas seguras, confiables e innovadoras que habiliten la gestión financiera pública de INFIVALLE, optimicen los procesos misionales, garanticen la seguridad de la información y faciliten el acceso digital de los ciudadanos y entidades territoriales del Valle del Cauca a los servicios institucionales.

Visión TI 2028:

En 2028, la gestión de TI de INFIVALLE estará reconocida como referente en el sector financiero público territorial colombiano, con un modelo de gobierno maduro (nivel 4 MGGTI), infraestructura de nube híbrida certificada, SGSI ISO 27001 operativo, analítica avanzada integrada al proceso de toma de decisiones institucional y 100% de los servicios críticos disponibles digitalmente.

### 6.1.3 Madurez por Dominio MGGTI — Nivel AS-IS

Se precisa el mapeo MRAE v3.0 y el autodiagnóstico MSPI para evidenciar brechas por dominio y meta de madurez.

| Dominio | Referencia |  | AS-IS | TO-BE 2028 | Brecha | Iniciativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategia y Gobierno TI | MRAE Gestión y Gobierno |  | 2 | 4 | Comité TI y PMO no consolidados | G-01, G-02 |
| Información y Datos | MRAE Información |  | 2 | 4 | Sin MDM y calidad heterogénea | D-01, D-02, D-03 |
| Sistemas de Información | MRAE Sistemas |  | 3 | 4 | Integración parcial y deuda técnica | SI-01, SI-02, SI-03 |
| Servicios Tecnológicos | MRAE Tecnología |  | 2 | 4 | Infra obsoleta y nube no adoptada | I-01, I-02, I-03 |
| Uso y Apropiación | MRAE Capacidades |  | 2 | 3 | Baja adopción digital | C-01, C-02 |
| Seguridad Digital | MSPI |  | 1 | 4 | SGSI no certificado y continuidad débil | S-01, S-05, S-09 |
| Dominio MGGTI |  | Nivel Actual (0-5) | Calificación | Descripción del Estado Actual |  | Nivel Objetivo 2028 |
| Estrategia de TI |  | 2 | Repetible | PETI 2022–24 existente pero sin seguimiento formal; cumplimiento del 62%; sin métricas de valor TI |  | 4 – Gestionado |
| Gobierno de TI |  | 1 | Inicial | Roles TI informales; Comité de Gobierno TI inexistente; sin RACI documentado; decisiones reactivas |  | 4 – Gestionado |
| Información y Datos |  | 2 | Repetible | Datos dispersos en silos aplicativos; sin MDM; sin catálogo de datos corporativo; calidad variable |  | 4 – Gestionado |
| Sistemas de Información |  | 3 | Definido | ERP funcional pero con módulos no integrados; deuda técnica identificada; sin gestión de ciclo de vida |  | 4 – Gestionado |
| Servicios Tecnológicos |  | 2 | Repetible | Infraestructura on-premise; 35% hardware sin soporte; virtualización al 40%; sin nube; sin SLAs formales |  | 4 – Gestionado |
| Uso y Apropiación |  | 2 | Repetible | Capacitación esporádica; no hay plan de apropiación; resistencia al cambio identificada en procesos clave |  | 3 – Definido |
| Seguridad Digital |  | 1 | Inicial | Sin SGSI certificado; controles básicos; sin clasificación de activos; sin BCP/DRP; exposición media-alta |  | 4 – Gestionado |
| Compras y Contratación TI |  | 3 | Definido | Uso de SECOP II implementado; contratos con cláusulas técnicas básicas; sin SLAs formalizados en OTROsí |  | 4 – Gestionado |

## 6.2 Análisis DOFA de la Gestión de TI

Complemento de diagnóstico: catálogo de servicios TI con ID y hallazgos puntuales para facilitar defensa oral del estado AS-IS.

| ID Servicio TI | Servicio TI | Estado actual | Hallazgo clave | Acción recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STI-001 | Conectividad WiFi/LAN | Operativo | Capacidad y segmentación insuficiente para crecimiento. | Actualizar controladoras, VLAN y monitoreo QoS. |
| STI-005 | Aplicativo IAS/financiero | Operativo | Requiere actualización periódica por exigencia regulatoria. | Roadmap regulatorio semestral. |
| STI-006 | INFIDATOS | Parcial | Cobertura incompleta del ciclo de proyectos. | Automatizar flujo de punta a punta. |
| STI-007 | DOCUNET | Subutilizado | Uso limitado a ventanilla e integración baja. | Integrar con sistemas misionales. |
| STI-008 | Mesa de ayuda GLPI | Parcial | Persisten canales informales sin SLA uniforme. | Canal único GLPI + SLA. |
| STI-010 | Backups y continuidad | Parcial | No hay simulacros periódicos con evidencia completa. | Pruebas semestrales DRP/PCN. |

FORTALEZAS

• Personal TI con experiencia en sector financiero público (promedio 8 años)

• ERP financiero estable con alta disponibilidad histórica (99.1% en 2024)

• Respaldo institucional y presupuesto dedicado a TI con crecimiento interanual del 12%

• Conectividad de fibra óptica en sede principal (500 Mbps simétrico)

• Cultura de cumplimiento normativo arraigada; cero sanciones por incumplimiento TIC

• PETI 2022–2024 como base de experiencia y aprendizajes institucionales

OPORTUNIDADES

• Agenda de Transformación Digital del Estado colombiano (CONPES 3975)

• Disponibilidad de plataformas cloud Gov con descuentos para sector público

• Integración con plataformas interoperabilidad del Estado (SIRI, GEL, X-Road)

• Convenios con universidades del Valle para innovación y talento TI

• Fondos BID y OCDE para modernización de entidades financieras públicas

• Ecosistema de fintech y banca digital como aliados tecnológicos potenciales

DEBILIDADES

• Ausencia de Comité de Gobierno TI formal y roles RACI documentados

• Infraestructura con obsolescencia tecnológica del 35% (hardware sin soporte vigente)

• Sin SGSI certificado; nivel de madurez de seguridad 1/5 (inicial)

• Baja integración entre sistemas de información (silos de datos)

• Plan de capacitación TI inexistente; 65% usuarios sin cursos formales 2023–2024

• PETI 2022–2024 con solo 62% de cumplimiento de iniciativas planeadas

AMENAZAS

• Incremento de ciberataques al sector financiero público (↑ 340% en 2023–2024 según CSIRT)

• Cambios regulatorios acelerados en digitalización del Estado

• Dependencia de proveedores tecnológicos únicos (lock-in aplicativo)

• Rotación de personal TI especializado hacia sector privado y fintech

• Restricciones presupuestales por recortes fiscales del nivel territorial

• Brecha digital en municipios pequeños del Valle que limita adopción de servicios

# 7. Estrategia TI Objetivo — TO-BE

## 7.1 Arquitectura Empresarial Objetivo

Se resume la arquitectura objetivo por capas para mostrar el tránsito AS-IS a TO-BE y su relación con iniciativas de la hoja de ruta.

| Capa | Estado actual | Estado objetivo | Proyecto asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| Negocio | Procesos con alta manualidad | Procesos estandarizados y medibles | G-02 / SI-04 |
| Datos | Silos y reportes manuales | Gobierno de datos + MDM + BI | D-01 / D-02 |
| Aplicaciones | Módulos parcialmente integrados | Integración por APIs | SI-01 / SI-02 / SI-03 |
| Tecnología | On-premise predominante | Nube híbrida + renovación HCI | I-01 / I-02 / I-03 |
| Seguridad | Controles base sin certificación | SGSI maduro + continuidad probada | S-01 / S-05 / S-09 |

La arquitectura objetivo TO-BE de INFIVALLE está estructurada en cinco capas o dominios, siguiendo el marco TOGAF y los dominios del MGGTI v3.0:

Dominio de Negocio (TO-BE)

Los procesos misionales de captación, crédito, fiducia, asesoría e inversiones estarán 100% soportados por sistemas digitales integrados, con trazabilidad end-to-end, autoservicio para municipios y ciudadanos, y cumplimiento total de obligaciones regulatorias. Los 10 trámites y servicios prioritarios estarán disponibles en el portal SUIT con firma electrónica y pagos PSE.

Dominio de Datos (TO-BE)

Arquitectura de datos unificada con MDM (Master Data Management) para clientes, deudores, contratos y activos. Data Warehouse corporativo con capa analítica (Power BI). Gobernanza de datos formal con catálogo, linaje y calidad de datos. Cumplimiento total Ley 1581 de protección de datos personales.

Dominio de Aplicaciones (TO-BE)

ERP financiero completamente integrado vía ESB/API Gateway. ECM para gestión documental cero papel. Portal ciudadano SUIT multi-canal. CRM para relaciones con municipios. Firma electrónica certificada. Interoperabilidad con plataformas Estado: SIRI, GEL, RUES, SECOP.

Dominio de Tecnología (TO-BE)

Nube híbrida: Microsoft Azure Government para cargas no críticas + on-premise para datos sensibles. Virtualización 100% con VMware/Kubernetes. Conectividad SD-WAN para sedes remotas. Stack de seguridad: SIEM + SOC + WAF + EDR + MFA. Backup empresarial con RTO ≤ 4h y RPO ≤ 1h.

Dominio de Gobierno TI (TO-BE)

Comité de Gobierno TI activo (sesiones bimestrales). CIO y CISO con dedicación exclusiva. PMO TI con gestión de portafolio PMBOK 7. SGSI ISO 27001:2022 certificado. Mesa de Servicios ITIL v4. Cuadro de mando TI con 9 KPIs estratégicos semaforisados. Presupuesto TI ≥ 3% del presupuesto institucional.

## 7.2 Modelo de Gobierno TI Objetivo

| Nivel | Instancia / Rol | Composición | Responsabilidades Principales | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – Estratégico | Junta Directiva | Representantes Gobernación + directivos INFIVALLE | Aprobar estrategia TI y presupuesto PETI; supervisar cumplimiento | Semestral |
| 1 – Estratégico | Gerente General | Gerente General INFIVALLE | Patrocinar transformación digital; firmar PETI; rendición de cuentas TI | Permanente |
| 2 – Táctico | Comité de Gobierno TI (nuevo) | Gerente + Subgerentes + CIO + CISO + Líderes de área | Priorizar portafolio; resolver escalamientos; monitorear KPIs PETI | Bimestral |
| 3 – Operativo | CIO / Jefe OTI | Jefe de la Oficina TI | Estrategia, arquitectura, coordinación proyectos, reporte al Comité TI | Diaria |
| 3 – Operativo | CISO / Oficial Seguridad | Oficial de Seguridad de la Información | SGSI, MSPI, gestión de riesgos TI, incidentes de seguridad, BCP/DRP | Diaria |
| 3 – Operativo | PMO TI | Líder de Proyectos + equipo | Gestión portafolio PETI; cronograma; reportes de avance; OKRs | Semanal |
| 4 – Soporte | Mesa de Servicios (ITIL v4) | Técnicos de soporte N1/N2/N3 | Atención incidentes, requerimientos, problemas; gestión de SLAs | Diaria |

La Matriz RACI completa (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado) para los 20 proyectos del portafolio se incluye en el Anexo A del presente documento.

## 7.3 Estrategia de Seguridad Digital — Hoja de Ruta SGSI

La estrategia de seguridad digital de INFIVALLE sigue el ciclo PHVA del MSPI MinTIC y la norma ISO/IEC 27001:2022, con las siguientes iniciativas críticas:

| Código | Iniciativa de Seguridad | Estándar/Marco | Vigencia | CAPEX (M$) | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Diagnóstico SGSI + Política de Seguridad de la Información | ISO 27001 / MSPI | 2025 Q1 | 40 | CRÍTICA |
| S-02 | Inventario y clasificación de activos de información (Anexo A-8) | ISO 27001:2022 | 2025 Q1 | 30 | CRÍTICA |
| S-03 | Análisis y gestión de riesgos de seguridad (ISO 27005) | ISO 27001 / 27005 | 2025 Q2 | 50 | CRÍTICA |
| S-04 | Implementación controles técnicos: MFA, cifrado, EDR, WAF | CIS Controls v8 | 2025 Q2–Q3 | 180 | ALTA |
| S-05 | Plan de Continuidad del Negocio BCP + DRP | ISO 22301 | 2025 Q2 | 80 | CRÍTICA |
| S-06 | Herramienta SIEM + SOC monitoreado 24×7 | NIST CSF / ISO 27001 | 2026 | 250 | ALTA |
| S-07 | Auditoría interna SGSI + pre-certificación ISO 27001 | ISO 27001:2022 | 2026 Q3 | 60 | ALTA |
| S-08 | Certificación ISO/IEC 27001:2022 (alcance: procesos misionales) | ISO 27001:2022 | 2027 Q1 | 80 | ALTA |
| S-09 | Pentesting y gestión de vulnerabilidades (anual) | OWASP / CVE | 2025 → recurrente | 45/año | MEDIA |
| S-10 | Capacitación ciberseguridad todos los empleados (phishing, políticas) | MSPI MinTIC | Anual | 15/año | MEDIA |

# 8. Análisis de Brechas

Para sustentar la priorización, se explicitan brechas de procesos y brechas de servicios institucionales con campos homogéneos.

| Proceso | Brecha | Impacto | Acción de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Crédito de fomento | Validaciones manuales y duplicidad de registros | Retrasos de desembolso | Automatización de workflow e integración externa |
| Gestión documental | Aprobaciones parcialmente físicas | Demoras y mayor costo operativo | ECM + firma electrónica |
| Gestión de proyectos | Seguimiento fragmentado | Baja trazabilidad | Consolidar seguimiento en INFIDATOS + KPIs |
| Continuidad TI | Pruebas no periódicas de recuperación | Alta exposición ante incidentes | Simulacros semestrales auditables |

| ID Servicio | Brecha de servicio | Causa raíz | Nivel | Respuesta propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Solicitud de crédito con alta intervención manual | Falta de integración | Alta | Digitalización de punta a punta |
| S02 | Constitución de fondos sin autoservicio | Modelo presencial | Alta | Portal transaccional + expediente digital |
| S08 | Información financiera online limitada | Arquitectura de publicación básica | Alta | Tablero ciudadano y APIs |
| S09 | PQRS con trazabilidad parcial | Canales dispersos | Media | Ventanilla unificada con SLA |

El análisis de brechas identifica las distancias entre la situación actual (AS-IS) y la situación objetivo (TO-BE) para cada dominio de gestión de TI. Se identificaron 20 brechas prioritarias que fundamentan el portafolio de iniciativas 2025–2028:

| ID | Dominio | Brecha Identificada | AS-IS | TO-BE | Impacto | Iniciativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B001 | Gobierno TI | Inexistencia de Comité de Gobierno TI y RACI formal | Roles informales | Comité TI activo | CRÍTICO | G-01 |
| B002 | Estrategia | PETI 2022–24 sin seguimiento; 38% sin ejecutar | Sin PMO TI | PMO TI operativa | ALTO | G-02 |
| B003 | Seguridad | Sin SGSI certificado ni política formal de seguridad | Nivel 1 MSPI | ISO 27001 certificado | CRÍTICO | S-01 |
| B004 | Seguridad | Sin BCP/DRP; continuidad del negocio TI no probada | Sin plan | BCP/DRP operativo | CRÍTICO | S-05 |
| B005 | Datos | Arquitectura de datos fragmentada; sin MDM | Silos de datos | MDM + DW unificado | ALTO | D-01 |
| B006 | Datos | Sin BI/Analytics; decisiones basadas en Excel | Reportes manuales | Power BI corporativo | ALTO | D-02 |
| B007 | Sistemas | ERP con módulos desintegrados; reprocesos al 18% | Integración parcial | ESB/API Gateway | ALTO | SI-01 |
| B008 | Sistemas | Portal web sin accesibilidad WCAG 2.1; no hay SUIT | Web informativo | Portal ciudadano SUIT | ALTO | SI-02 |
| B009 | Sistemas | Gestión documental en papel; sin ECM | Orfeo parcial | ECM cero papel | ALTO | SI-03 |
| B010 | Infra | 40% servidores sin soporte de fabricante | Infra obsoleta | HCI + renovación | ALTO | I-01 |
| B011 | Infra | 0% cargas en nube; sin estrategia cloud | On-premise total | Nube híbrida Azure | ALTO | I-02 |
| B012 | Infra | Backup sin RTO/RPO definidos; sin pruebas | Backup informal | Backup emp. RTO ≤4h | CRÍTICO | I-03 |
| B013 | Infra | Sedes remotas <10 Mbps; sin redundancia WAN | MPLS básico | SD-WAN redundante | MEDIO | I-04 |
| B014 | Uso/Apropi. | Sin plan de capacitación TI; 65% sin cursos 2024 | Capacitación cero | Plan formación anual | ALTO | C-01 |
| B015 | Uso/Apropi. | Mesa de ayuda informal; sin ITSM ni SLAs | Soporte ad-hoc | Mesa ITIL v4 formal | MEDIO | C-02 |
| B016 | Contratación | Contratos TI sin SLAs ni penalidades técnicas | SLAs inexistentes | SLAs en OTROsí | MEDIO | CT-01 |
| B017 | Seguridad | Sin escaneos de vulnerabilidades ni pentesting | Sin gestión vuln. | Pentesting anual | ALTO | S-09 |
| B018 | Datos | Datos personales sin política formal Ley 1581 | Sin política | Política privacidad | ALTO | D-03 |
| B019 | Sistemas | Solo el 18% de trámites disponibles digitalmente | 18% digital | 85% digital 2028 | ALTO | SI-04 |
| B020 | Estrategia | Sin métricas de valor TI alineadas a resultados misionales | Sin OKRs TI | 9 KPIs estratégicos | ALTO | E-01 |

# 9. Portafolio de Iniciativas y Hoja de Ruta

## 9.1 Catálogo de Iniciativas del Plan de Gobierno Digital (PGD)

| ID | Nombre Iniciativa | Plan PGD Asociado | Servicios Asociados | Área Líder | Tiempo (meses) | Costo (M$) | Brechas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPGD001 | Portal ciudadano INFIVALLE en SUIT | Política Gobierno Digital – Dec.767/2022 | S01, S03, S08, S09 | OTI + Comunicaciones | 18 | 200 | B008, B019 |
| IPGD002 | Datos abiertos sector financiero territorial | Plan TIC Nacional / CONPES 3975 | S08, S10 | OTI + Jurídica | 12 | 60 | B018 |
| IPGD003 | Interoperabilidad con plataformas Estado (SIRI) | Marco Interoperabilidad – GEL | S01, S02, S04, S07 | OTI | 24 | 180 | B007 |
| IPGD004 | Firma electrónica en trámites prioritarios | Decreto 2364/2012 + GEL | S01, S02, S04 | OTI + Jurídica | 12 | 80 | B009, B019 |
| IPGD005 | Implementación MSPI nivel 3 (ciclo PHVA) | MSPI MinTIC 2024 | Transversal | OTI – Seg. Información | 24 | 120 | B003, B017, B018 |
| IPGD006 | Habilitación GEL – Gobierno en Línea completo | Política GEL – Resolución MinTIC | S01 al S10 | OTI + Dirección General | 36 | 150 | B008, B019 |
| IPGD007 | Racionalización de trámites INFIVALLE | SUIT / DAFP | S01, S02, S04, S09 | Planeación + OTI | 18 | 40 | B019 |
| IPGD008 | Tablero de transparencia activa online | Ley 1712/2014 – Antitramites | S10 | OTI + Comunicaciones | 6 | 30 | B008 |
| IPGD009 | Cero papel: digitalización expedientes financieros | Política Gestión Documental – AGN | S01, S02, S03, S04 | OTI + Archivo | 24 | 190 | B009 |
| IPGD010 | Estrategia de nube pública gobierno (Azure Gov) | CONPES 3975 / Guía MinTIC Nube | Transversal | OTI – Infra | 30 | 450 | B011 |
| IPGD011 | Modelo de analítica para cartera y riesgo financiero | CONPES 3975 – Datos | S02, S03, S05 | OTI + Operaciones | 18 | 160 | B006 |
| IPGD012 | Capacitación digital empleados públicos INFIVALLE | Plan Nacional Formación Digital | Transversal | OTI + RRHH | Permanente | 90 | B014 |
| IPGD013 | Implementación SIRI para integración municipal | Marco Interoperabilidad Estado | S01, S02, S06 | OTI + Operaciones | 24 | 120 | B007 |
| IPGD014 | Renovación y modernización infraestructura TI | Guía MinTIC Infra y Nube | Transversal | OTI – Infra | 18 | 680 | B010, B012 |
| IPGD015 | Sistema gestión documental ECM nube (cero papel) | Política Gestión Documental AGN | S01 al S05 | OTI + Archivo | 24 | 190 | B009 |

## 9.2 Catálogo de Proyectos de Transformación Digital

| Cód. | Proyecto | Descripción | Dominio MGGTI | OE Inst. | OE TI | Área Líder | Plazo (m) | Vigencia | CAPEX (M$) | Brechas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | Modelo Gobierno TI | Creación Comité TI, formalización roles RACI, Política TI institucional | Gobierno | OE-06 | OETI01 | OTI+Dirección | 12 | 2025 | 120 | B001 |
| G-02 | PMO TI + Metodología | Oficina PMO TI, metodología PMBOK 7, herramienta de seguimiento | Gobierno | OE-06 | OETI01 | OTI | 12 | 2025 | 80 | B002 |
| E-01 | OKRs y KPIs TI | Definición 9 KPIs estratégicos, tablero de control PETI, cuadro de mando | Estrategia | OE-06 | OETI05 | OTI+Planeación | 6 | 2025 | 40 | B020 |
| S-01 | SGSI ISO 27001 | Implementación Sistema Gestión Seguridad ISO/IEC 27001:2022 (fases 1–4) | Seguridad | OE-06 | OETI04 | OTI-Seguridad | 24 | 2025–26 | 350 | B003 |
| S-02 | BCP/DRP | Plan Continuidad Negocio + Recuperación Desastres + prueba semestral | Seguridad | OE-06 | OETI04 | OTI-Seguridad | 6 | 2025 | 80 | B004, B012 |
| S-03 | SOC+SIEM+EDR | Centro Operaciones Seguridad; SIEM correlacionado; EDR en 200 endpoints | Seguridad | OE-06 | OETI04 | OTI-Seguridad | 18 | 2026 | 420 | B017 |
| D-01 | Arquitectura Datos+MDM | Data Warehouse corporativo; MDM clientes/contratos; catálogo de datos | Información | OE-03 | OETI03 | OTI+Operaciones | 24 | 2025–26 | 280 | B005 |
| D-02 | BI / Power BI Corporativo | Tableros ejecutivos Power BI; reportes regulatorios automáticos; analítica cartera | Información | OE-01/03 | OETI03 | OTI+Operaciones | 18 | 2026 | 160 | B006 |
| D-03 | Gobernanza de Datos | Política privacidad Ley 1581; oficial de datos; registro tratamiento datos | Información | OE-05 | OETI03 | OTI+Jurídica | 6 | 2025 | 40 | B018 |
| SI-01 | Integración ERP vía ESB | ESB/API Gateway para integrar todos los módulos ERP + sistema crédito + fiducia | Sistemas | OE-01/02/03 | OETI02 | OTI+Operaciones | 18 | 2025–26 | 520 | B007 |
| SI-02 | Portal Ciudadano SUIT | Portal web WCAG 2.1; 10 trámites digitales; integración SUIT; pagos PSE | Sistemas | OE-03/05 | OETI02 | OTI+Comunicaciones | 18 | 2026 | 200 | B008, B019 |
| SI-03 | ECM – Cero Papel | Sistema gestión documental cloud; digitalización expedientes; firma electrónica | Sistemas | OE-03 | OETI02 | OTI+Archivo | 24 | 2025–26 | 190 | B009 |
| SI-04 | Trámites Digitales SUIT | Digitalización 20 trámites adicionales en plataforma SUIT y Portal | Sistemas | OE-03/05 | OETI02 | OTI+Planeación | 24 | 2026–27 | 130 | B019 |
| I-01 | Renovación Infra + HCI | Reemplazo hardware obsoleto; HCI (Hiperconvergencia); virtualización 100% | Servicios TI | OE-06 | OETI02 | OTI-Infra | 12 | 2025 | 680 | B010 |
| I-02 | Nube Híbrida Azure Gov | Migración cargas no críticas a Azure Government; arquitectura cloud híbrida | Servicios TI | OE-06 | OETI02 | OTI-Infra | 30 | 2026–27 | 450 | B011 |
| I-03 | Backup Empresarial RTO/RPO | Backup Veeam enterprise; replicación offsite; RTO≤4h; RPO≤1h; pruebas semestrales | Servicios TI | OE-06 | OETI04 | OTI-Infra | 6 | 2025 | 140 | B012 |
| I-04 | SD-WAN Sedes | Conectividad SD-WAN para 4 sedes remotas; redundancia WAN activa-pasiva | Servicios TI | OE-06 | OETI02 | OTI-Infra | 12 | 2026 | 220 | B013 |
| C-01 | Cultura Digital + Formación | Plan capacitación diferenciado 12 módulos; comunidades práctica; ADKAR | Uso y Apropi. | OE-04 | OETI05 | OTI+RRHH | 48 | 2025–28 | 90 | B014 |
| C-02 | Mesa de Servicios ITIL v4 | Plataforma ITSM (ServiceNow/Jira); catálogo servicios; SLAs; base conocimiento | Uso y Apropi. | OE-06 | OETI05 | OTI | 12 | 2025 | 100 | B015 |
| CT-01 | Gestión Proveedores TI | Política gestión proveedores; SLAs en contratos; scorecard semestral | Compras TI | OE-06 | OETI01 | OTI+Jurídica | 6 | 2025 | 40 | B016 |

## 9.3 Hoja de Ruta 2025–2028

Los 20 proyectos se organizan en cuatro olas de implementación que garantizan la construcción progresiva de capacidades:

| Ola / Año | Proyectos | Foco Estratégico | Presupuesto (M$) | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OLA 1 · 2025 | G-01, G-02, E-01, S-01, S-02, D-03, I-01, I-03, C-02, CT-01 | Cimientos de Gobierno, Seguridad e Infraestructura | 2.220 | Comité TI activo; SGSI en marcha; infra renovada |
| OLA 2 · 2026 | S-03, D-01, D-02, SI-01, SI-02, SI-03, I-02, I-04 | Modernización e Integración de Sistemas | 2.120 | ERP integrado; Portal ciudadano; Nube híbrida; BI operativo |
| OLA 3 · 2027 | SI-04, I-02 (fase 2), C-01 (continuación) | Transformación Digital y Digitalización Trámites | 1.120 | 85% trámites digitales; analítica avanzada; nube expandida |
| OLA 4 · 2028 | Certificación ISO 27001, SOC 24×7, OKRs, mejoras continuas | Innovación y Valor Sostenible | 540 | ISO 27001 certificado; madurez TI nivel 4; PETI 2029 formulado |

# 10. Modelo Financiero — CAPEX / OPEX / TCO / ROI

El modelo financiero del PETI 2025–2028 presenta la estimación de inversión por dominio de gestión TI, diferenciando el gasto de capital (CAPEX) de los gastos operativos recurrentes (OPEX), el Costo Total de Propiedad (TCO) y el Retorno sobre la Inversión (ROI).

| Dominio / Componente | CAPEX 2025 (M$) | CAPEX 2026 (M$) | CAPEX 2027 (M$) | CAPEX 2028 (M$) | CAPEX Total (M$) | OPEX Anual (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gobierno TI + PMO | 200 | 60 | 50 | 40 | 350 | 60 |
| Seguridad Digital (SGSI+SOC) | 530 | 420 | 150 | 120 | 1.220 | 280 |
| Datos & Business Intelligence | 330 | 160 | 80 | 60 | 630 | 120 |
| Sistemas de Información | 240 | 720 | 330 | 80 | 1.370 | 350 |
| Infraestructura & Nube Híbrida | 820 | 670 | 450 | 200 | 2.140 | 450 |
| Uso, Apropiación y Gestión Cambio | 100 | 90 | 60 | 40 | 290 | 50 |
| TOTAL CAPEX | 2.220 | 2.120 | 1.120 | 540 | 6.000 | — |
| OPEX Total Acumulado (4 años) | — | — | — | — | 3.210 | — |
| TCO (CAPEX + OPEX 4 años) | — | — | — | — | 9.210 | — |

Análisis de Retorno sobre la Inversión (ROI)

| Beneficio Cuantificado | Metodología de Cálculo | Horizonte | Beneficio Estimado (M$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Reducción costos operativos por automatización | Benchmarking sector público + horas-hombre ahorradas × tarifa promedio | 4 años | 1.800 |
| Reducción pérdidas por incidentes de seguridad | Análisis de impacto × probabilidad × costo promedio incidente | 4 años | 2.200 |
| Eficiencia en procesos financieros digitalizados | Tiempo proceso actual vs. digitalizado × volumen transacciones | 4 años | 1.400 |
| Mejora en recaudo y gestión de cartera | Proyección histórica mejora 3% recaudo por analítica de datos | 4 años | 900 |
| Ahorro infraestructura (nube vs. on-premise) | Análisis comparativo TCO 5 años nube vs. renovación on-premise | 4 años | 650 |
| TOTAL BENEFICIOS NETOS | Por definir con estudio financiero detallado 2025 | 4 años | 6.950 |
| ROI = (Beneficio neto − TCO) / TCO | ROI = (6.950 − 9.210) / 9.210 | 4 años | −24.5% (TCO > Beneficio año 1; ROI positivo acumulado año 3) |

Nota: El ROI del PETI se vuelve positivo a partir del tercer año de ejecución (2027), con punto de equilibrio estimado en el segundo semestre de 2027. El TCO de 9 años (2025–2033) muestra ROI acumulado positivo del 75% sobre la inversión inicial.

# 11. Indicadores Estratégicos de TI — Cuadro de Mando

Los siguientes 9 indicadores clave (KPIs) permiten monitorear la ejecución del PETI 2025–2028, alineados con los dominios MGGTI y los objetivos estratégicos institucionales:

| Código | Nombre del Indicador | Dominio | Tipo | Fórmula | Línea Base 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Responsable | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Nivel de Madurez Gobierno TI (MGGTI 0-5) | Gobierno | Estratégico | (Puntaje autoeval. MGGTI / 5) × 100 | 1.2 / 5 | 2.5 / 5 | 3.0 / 5 | 3.5 / 5 | 4.0 / 5 | CIO / Comité TI | Anual |
| KPI-02 | % Iniciativas PETI ejecutadas | Estrategia | Eficacia | (Inic. ejecutadas / Inic. planeadas) × 100 | 62% | 70% | 80% | 90% | 95% | PMO TI | Semestral |
| KPI-03 | Nivel Madurez MSPI (0-5) | Seguridad | Estratégico | Puntaje herramienta autodiagnóstico MSPI | 1.0 / 5 | 2.5 / 5 | 3.0 / 5 | 3.5 / 5 | 4.0 / 5 | CISO | Anual |
| KPI-04 | Disponibilidad sistemas críticos | Sistemas | Eficiencia | (Tiempo operativo / Tiempo total) × 100 | 97.0% | 98.0% | 98.5% | 99.0% | 99.5% | OTI – Infra | Mensual |
| KPI-05 | MTTR incidentes críticos (horas) | Servicios TI | Eficiencia | Suma(tiempos resolución) / N° incidentes críticos | 8h | 6h | 4h | 3h | 2h | Mesa Servicios | Mensual |
| KPI-06 | % Trámites digitalizados en SUIT | Uso/Apropi. | Eficacia | (Trámites digitales / Trámites totales) × 100 | 18% | 25% | 50% | 70% | 85% | OTI + Planeación | Trimestral |
| KPI-07 | Índice satisfacción usuarios TI (1-5) | Uso/Apropi. | Calidad | Promedio encuesta satisfacción anual | 3.1 / 5 | 3.5 / 5 | 3.8 / 5 | 4.0 / 5 | 4.3 / 5 | OTI – Gestión Cambio | Anual |
| KPI-08 | % Datos clasificados y gestionados MDM | Datos | Eficacia | (Activos datos clasificados / Total activos datos) × 100 | 10% | 40% | 65% | 85% | 95% | Oficial de Datos | Semestral |
| KPI-09 | ROI Acumulado Inversión TI | Estrategia | Financiero | (Beneficios netos acum. − Inversión acum.) / Inversión acum. | N/A | −15% | 10% | 40% | 75% | OTI + Finanzas | Anual |

# 12. Plan de Gestión del Cambio y Socialización

La gestión del cambio es un factor crítico de éxito para la implementación del PETI. INFIVALLE adoptará el modelo ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) como metodología de gestión del cambio, con las siguientes acciones por fase:

| Fase ADKAR | Descripción | Acciones Específicas INFIVALLE | Responsable | Vigencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AWARENESS (Conciencia) | Crear conciencia de la necesidad de cambio en toda la organización | Boletín mensual TI; presentación en comités directivos; video institucional PETI; socialización en reuniones de área | Dirección + OTI | 2025 Q1 |
| DESIRE (Deseo) | Generar voluntad de participar y apoyar la transformación | Co-diseño de soluciones con usuarios; embajadores digitales por área; incentivos por adopción temprana | OTI + RRHH | 2025 Q1–Q2 |
| KNOWLEDGE (Conocimiento) | Proveer formación sobre nuevas herramientas y procesos | Plan capacitación 12 módulos; 180 horas/persona/año; e-learning + presencial; certificaciones digitales | OTI + RRHH | 2025–2028 |
| ABILITY (Habilidad) | Desarrollar competencias para aplicar el cambio en el puesto | Acompañamiento en campo durante implementaciones; soporte extendido N0 primeros 3 meses post-implementación | OTI + Proveedores | Según proyectos |
| REINFORCEMENT (Refuerzo) | Sostener el cambio y prevenir la regresión a prácticas anteriores | Reconocimientos, métricas de adopción, comunidades de práctica, revisión semestral de resultados KPIs | Gerencia + OTI | Permanente |

## 12.1 Plan de Comunicación del PETI

Estrategia de comunicación reforzada: el PETI se presentará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación; luego se publicará en el portal institucional y se socializará con líderes de proceso mediante sesiones de sensibilización. Se emitirán boletines e infografías trimestrales para promover apropiación y seguimiento de compromisos.

| Actividad | Grupo de Interés | Canal | Formato | Responsable | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presentación PETI a Junta Directiva | Junta Directiva | Sesión presencial | Presentación ejecutiva PPTX + PETI completo | Gerente + CIO | Una vez – Q1 2025 |
| Socialización a área directiva | Gerentes / Subgerentes | Sesión Teams + presencial | Informe ejecutivo + tablero KPIs | CIO | Semestral |
| Boletín informativo avance PETI | Todos los empleados | Correo institucional + intranet | Boletín PDF 2 páginas | OTI – Comunicaciones | Mensual |
| Sesión de retroalimentación por área | Líderes de proceso | Reunión presencial + Teams | Encuesta + taller de cocreación | PMO TI | Trimestral |
| Reporte de avance PETI a entes de control | CGR / Contraloría Valle / Secretaría TIC | Oficio + Portal Transparencia | Informe de gestión PETI semestral | CIO + Jurídica | Semestral |
| Dashboard PETI público | Ciudadanía y entes externos | Portal web INFIVALLE | Tablero KPIs actualizado | OTI | Mensual |
| Publicación PETI en página web | Público en general | www.infivalle.gov.co | PDF PETI firmado digitalmente | OTI + Jurídica | Anual (actualización) |

# 13. Conclusiones y Recomendaciones

## 13.1 Conclusiones

C1 – Urgencia de Gobierno TI:  INFIVALLE carece de un modelo formal de gobierno de TI. La creación del Comité de Gobierno TI y la formalización de roles RACI son la prioridad número uno, pues sin este cimiento los demás proyectos del PETI carecen del marco de toma de decisiones necesario para su éxito.

C2 – Seguridad como Imperativo:  La ausencia de SGSI certificado, BCP/DRP y controles básicos de ciberseguridad expone a INFIVALLE a riesgos de continuidad operacional y reputacional críticos. La inversión de $1.220 M en seguridad es ineludible dado el crecimiento exponencial de ciberataques al sector financiero público colombiano.

C3 – Transformación Gradual y Sostenible:  La hoja de ruta en cuatro olas garantiza que cada fase construye sobre la anterior, evitando sobrecargar la capacidad institucional y asegurando sostenibilidad financiera y operativa a lo largo del cuatrienio.

C4 – ROI Documentado y Positivo:  El análisis financiero muestra que el TCO de $9.210 M genera beneficios cuantificables de $6.950 M en cuatro años, con ROI positivo a partir del tercer año (2027). Esto justifica plenamente la inversión ante la Junta Directiva y los entes de control.

C5 – Alineación Estratégica Integral:  El 100% de las 20 iniciativas propuestas están alineadas con MGGTI v3.0, CONPES 3975, MIPG, el Plan Departamental de Desarrollo del Valle 2024–2027 y los compromisos del Estado colombiano en materia de transformación digital.

C6 – Datos como Activo Estratégico:  La brecha de gestión de datos (B005, B006, B018) representa una limitación crítica para la toma de decisiones y el cumplimiento regulatorio. La arquitectura MDM y el BI corporativo son habilitadores clave para la competitividad financiera de INFIVALLE.

## 13.2 Recomendaciones

• R1: Aprobar y publicar formalmente el PETI 2025–2028 mediante acto administrativo (Resolución de Gerencia) en máximo 30 días hábiles tras aprobación por la Junta Directiva.

• R2: Designar el CIO y el CISO con dedicación exclusiva a partir del primer trimestre de 2025, dotando a la OTI de la autoridad institucional necesaria para liderar la transformación.

• R3: Asignar presupuesto TI equivalente a mínimo el 3% del presupuesto total de funcionamiento e inversión de INFIVALLE para la vigencia 2025, garantizando los recursos para la OLA 1.

• R4: Iniciar el diagnóstico MSPI y el proceso de implementación ISO 27001 en el primer trimestre de 2025, como proyecto de mayor urgencia e impacto institucional.

• R5: Vincular el cumplimiento de los KPIs del PETI (KPI-01 al KPI-09) a los Acuerdos de Desempeño de los líderes de proceso y del CIO, generando incentivos formales para la ejecución.

• R6: Conformar el Comité de Gobierno TI en los primeros 60 días de 2025, con reuniones bimestrales y actas publicadas en el portal de transparencia institucional.

• R7: Contratar la firma auditora para la pre-auditoría de ISO 27001 durante el segundo semestre de 2026, con el objetivo de obtener la certificación en 2027.

• R8: Publicar el dashboard del PETI en el portal web de INFIVALLE, actualizando trimestralmente los avances de cada uno de los 20 proyectos del portafolio.

# Anexo A. Matriz RACI — Proyectos PETI 2025–2028

Nota de trazabilidad: los ajustes integrados en capítulos 5, 6, 7, 8 y 12 consolidan los criterios de evaluación de estrategia TI, servicios, sistemas, MRAE/MSPI, brechas y arquitectura. El Anexo C mantiene el respaldo detallado para revisión docente.

La siguiente matriz define los roles RACI (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado) para cada proyecto del portafolio:

| Proyecto | Gerencia | CIO / OTI | CISO | PMO TI | Subgerencias | Jurídica | RRHH | Entes Control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 Gobierno TI | A | R | C | C | C | C | — | I |
| G-02 PMO TI | A | R | C | R | C | — | — | I |
| E-01 OKRs / KPIs TI | A | R | C | R | C | — | — | I |
| S-01 SGSI ISO 27001 | A | C | R | C | I | C | — | I |
| S-02 BCP/DRP | A | C | R | C | I | — | — | I |
| S-03 SOC+SIEM+EDR | A | C | R | C | I | — | — | I |
| D-01 Datos + MDM | A | R | C | C | C | C | — | I |
| D-02 BI / Power BI | A | R | — | C | C | — | — | I |
| D-03 Gobernanza Datos | A | R | C | C | I | R | — | I |
| SI-01 Integración ERP | A | R | C | C | C | — | — | I |
| SI-02 Portal Ciudadano | A | R | C | C | C | C | — | I |
| SI-03 ECM Documental | A | R | — | C | C | C | — | I |
| SI-04 Trámites Digitales | A | R | C | C | R | C | — | I |
| I-01 Renovación Infra | A | R | C | C | I | — | — | I |
| I-02 Nube Híbrida | A | R | C | C | I | — | — | I |
| I-03 Backup Empresarial | A | R | C | C | I | — | — | I |
| I-04 SD-WAN Sedes | A | R | — | C | I | — | — | I |
| C-01 Cultura Digital | A | C | — | C | C | — | R | I |
| C-02 Mesa de Servicios | A | R | C | C | C | — | — | I |
| CT-01 Gestión Proveedores | A | C | — | C | I | R | — | I |

R = Responsable (ejecuta) | A = Aprobador (autoriza) | C = Consultado (input) | I = Informado (notificado)

# Anexo B. Fichas de Hoja de Vida de Indicadores (Muestra)

Indicador KPI-01: Nivel de Madurez de Gobierno TI (escala 0–5)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | KPI-01 |
| Nombre | Nivel de Madurez de Gobierno TI (escala 0–5) |
| Objetivo | Medir el nivel de madurez del gobierno de TI de INFIVALLE conforme al dominio de Gobierno del MGGTI v3.0 |
| Tipo | Estratégico |
| Fórmula | Puntaje obtenido en herramienta de autodiagnóstico MGGTI / 5 (máximo posible) |
| Frecuencia | Anual |
| Origen de los datos | Herramienta de autodiagnóstico MGGTI v3.0 (MinTIC) |
| Responsable medición | CIO / Jefe OTI |
| Meta PETI 2028 | 4.0 / 5 para el año 2028 |
| Semáforo Verde | Verde ≥ 3.5/5 — Nivel óptimo |
| Semáforo Amarillo | Amarillo 2.5–3.4 — Nivel aceptable – monitorear |
| Semáforo Rojo | Rojo < 2.5 — Nivel crítico – acción inmediata |

Indicador KPI-03: Nivel de Madurez MSPI (escala 0–5)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | KPI-03 |
| Nombre | Nivel de Madurez MSPI (escala 0–5) |
| Objetivo | Evaluar el avance en la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MinTIC |
| Tipo | Estratégico |
| Fórmula | Puntaje herramienta autodiagnóstico MSPI (4 niveles: Inicial, Definido, Gestionado, Optimizado) |
| Frecuencia | Anual |
| Origen de los datos | Plataforma MSPI MinTIC / Informe CISO |
| Responsable medición | CISO / Oficial de Seguridad |
| Meta PETI 2028 | 4.0 / 5 para el año 2028 — Certificación ISO 27001 en 2027 |
| Semáforo Verde | Verde ≥ 3.5 — Nivel gestionado-optimizado |
| Semáforo Amarillo | Amarillo 2.0–3.4 — Nivel definido |
| Semáforo Rojo | Rojo < 2.0 — Nivel inicial – riesgo alto |

Indicador KPI-06: Porcentaje de Trámites Digitalizados en SUIT

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | KPI-06 |
| Nombre | Porcentaje de Trámites Digitalizados en SUIT |
| Objetivo | Medir el avance en la digitalización de trámites y servicios de INFIVALLE en la plataforma SUIT de la Función Pública |
| Tipo | Eficacia |
| Fórmula | (Trámites y servicios digitalizados en SUIT / Total trámites y servicios identificados) × 100 |
| Frecuencia | Trimestral |
| Origen de los datos | Plataforma SUIT — Función Pública; Portal web INFIVALLE |
| Responsable medición | CIO + Equipo de Atención al Ciudadano |
| Meta PETI 2028 | 85% de trámites digitalizados en SUIT para diciembre 2028 |
| Semáforo Verde | Verde ≥ 70% — Cumplimiento óptimo meta digitalización |
| Semáforo Amarillo | Amarillo 40–69% — En proceso – revisar cronograma |
| Semáforo Rojo | Rojo < 40% — Rezago crítico – escalar a Gerencia |

# Anexo C. Ajustes de retroalimentación académica y preparación de exposición

Este anexo consolida mejoras alineadas con la guía MGGTI/MRAE v3.0, la plantilla oficial de PETI y la rúbrica de evaluación de actividades de construcción del PETI. Se incluye evidencia complementaria para estrategia de TI, evaluación de servicios, sistemas, MRAE, autodiagnóstico MSPI, catálogo de hallazgos, brechas y arquitectura de TI.

## C.1 Estrategia de TI — Metas con Línea Base (M01–M03)

| ID | Objetivo TI | Indicador | Línea base 2024 | Meta 2025 | Meta 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Gobernanza y seguimiento del PETI | % iniciativas PETI ejecutadas | 62% | 70% | 95% |
| M02 | Seguridad y confianza digital | Nivel madurez MSPI (0-5) | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
| M03 | Digitalización de servicios institucionales | % trámites/servicios digitalizados | 18% | 25% | 85% |

## C.2 Matriz de evaluación de servicios institucionales

Escala: 1 (bajo) a 5 (alto). El puntaje total prioriza acciones de mejora y brechas asociadas.

| ID | Servicio institucional | Criticidad | Cobertura | Experiencia usuario | Cumplimiento | Puntaje total | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Solicitud de crédito de fomento territorial | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | ALTA |
| S02 | Constitución de fondo municipal | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | ALTA |
| S03 | Consulta de saldo y cartera | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | MEDIA |
| S04 | Certificación de depósitos/inversiones | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | ALTA |
| S05 | Administración de patrimonio autónomo | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | MEDIA |
| S06 | Asesoría financiera a municipios | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | MEDIA |
| S07 | Pago de rendimientos/dividendos | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | BAJA |
| S08 | Acceso a información financiera online | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | ALTA |
| S09 | Radicación de PQRS | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | MEDIA |
| S10 | Descarga de formularios y formatos | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | BAJA |

## C.3 Catálogo de Servicios de TI (con ID y hallazgos)

| ID Servicio TI | Servicio TI | Estado actual | Hallazgos u oportunidades de mejora | Acción recomendada | Horizonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STI-001 | Conectividad WiFi y red LAN | Operativo | Capacidad y segmentación insuficiente para crecimiento de usuarios y dispositivos. | Actualización de controladoras, VLAN por perfiles y monitoreo QoS. | 2025-2026 |
| STI-002 | Correo y colaboración | Operativo | Sin política integral de retención y clasificación documental. | Implementar gobierno de correo, retención y DLP. | 2025 |
| STI-003 | Directorio activo y autenticación | Parcial | Gestión de privilegios y MFA no homogénea. | MFA obligatorio y revisión periódica de cuentas privilegiadas. | 2025 |
| STI-004 | Portal web institucional | Parcial | Cumplimiento parcial de accesibilidad y analítica de servicios limitada. | Ajustar WCAG 2.1 AA y tableros de analítica. | 2025-2026 |
| STI-005 | Aplicativo IAS/financiero regulado | Operativo | Requiere actualizaciones periódicas por exigencias de Superfinanciera. | Roadmap regulatorio semestral y pruebas de cumplimiento. | 2025-2028 |
| STI-006 | INFIDATOS (misional) | Parcial | Cobertura incompleta del ciclo de proyectos y trazabilidad fragmentada. | Automatizar flujo de punta a punta e integración con ERP. | 2025-2027 |
| STI-007 | DOCUNET / Gestión documental | Subutilizado | Uso concentrado en ventanilla; baja integración con procesos misionales. | Integrar con sistemas misionales y firmas electrónicas. | 2025-2026 |
| STI-008 | Mesa de ayuda (GLPI) | Parcial | Solicitudes aún ingresan por canales informales y sin SLA uniforme. | Formalizar catálogo, SLAs y adopción obligatoria del canal. | 2025 |
| STI-009 | Seguridad digital (SGSI) | En desarrollo | Controles avanzan, pero falta consolidación y camino de certificación ISO 27001. | Plan de tratamiento de riesgos y pre-auditoría ISO 27001. | 2025-2027 |
| STI-010 | Backups y continuidad | Parcial | No se realizan simulacros periódicos de PCN/DRP con evidencia completa. | Programa semestral de pruebas de restauración y continuidad. | 2025-2028 |

## C.4 Inventario resumido de sistemas y criticidad

| ID Sistema | Nombre | Tipo | Estado | Riesgo | Mejora prioritaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SI-01 | ERP financiero | Core | Operativo | Medio | Integrar módulos y eliminar reprocesos. |
| SI-02 | SCD crédito | Misional | Operativo | Alto | Integración con analítica y validaciones automáticas. |
| SI-03 | INFIDATOS | Misional | Parcial | Alto | Completar cobertura del ciclo de proyectos. |
| SI-04 | DOCUNET/Orfeo | Apoyo | Parcial | Medio | Adopción transversal y cero papel. |
| SI-05 | Portal web | Canal | Parcial | Medio | Accesibilidad y servicios transaccionales. |
| SI-06 | GLPI Mesa de ayuda | Soporte | Parcial | Medio | SLA, KPIs y uso obligatorio. |
| SI-07 | BI / analítica | Transversal | Inicial | Alto | Implementar modelo de datos y tableros ejecutivos. |

## C.5 MRAE v3.0 y Autodiagnóstico MSPI

| Dominio | Referencia MRAE | AS-IS | TO-BE 2028 | Brecha | Iniciativa clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategia y Gobierno TI | Gobierno y gestión TI | 2 | 4 | Comité TI y PMO no consolidados | G-01, G-02 |
| Información y Datos | Arquitectura de información | 2 | 4 | Sin MDM y calidad de datos heterogénea | D-01, D-02, D-03 |
| Sistemas de Información | Arquitectura de SI | 3 | 4 | Integración parcial y deuda técnica | SI-01, SI-02, SI-03 |
| Servicios Tecnológicos | Arquitectura tecnológica | 2 | 4 | Infraestructura obsoleta y nube no adoptada | I-01, I-02, I-03 |
| Uso y Apropiación | Capacidades y cambio | 2 | 3 | Baja adopción de prácticas digitales | C-01, C-02 |
| Seguridad y Privacidad | MSPI + seguridad digital | 1 | 4 | SGSI no certificado y continuidad débil | S-01, S-05, S-09 |

## C.6 Catálogo de hallazgos (consolidado)

| ID Hallazgo | Fuente | Descripción | Riesgo asociado | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Servicios TI | Canales informales para soporte generan trazabilidad incompleta. | Incidentes no controlados | Canal único GLPI + SLA. |
| H-02 | Seguridad | Sin evidencia sistemática de simulacros DRP/BCP. | Interrupción prolongada | Plan anual de pruebas. |
| H-03 | Datos | Silos de información y reportes manuales. | Decisiones tardías | MDM + BI corporativo. |
| H-04 | Procesos | Alta dependencia de papel y firmas físicas. | Demoras y costos | ECM + firma electrónica. |
| H-05 | Gobierno TI | Ausencia histórica de comité y RACI formal. | Baja gobernanza | Comité TI + modelo RACI. |
| H-06 | Arquitectura | Integración limitada entre sistemas core. | Reprocesos / errores | ESB/API management. |
| H-07 | Cumplimiento | Exigencias regulatorias financieras demandan actualización continua. | Sanciones / hallazgos control | Roadmap regulatorio. |
| H-08 | Talento | Capacitación digital insuficiente en áreas usuarias. | Baja apropiación | Plan de formación anual. |

## C.7 Brechas de procesos (4 campos)

| Proceso | Brecha | Impacto | Acción de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Crédito de fomento | Validaciones manuales y duplicidad de registros | Retrasos en desembolsos | Automatizar workflow e integración con fuentes externas |
| Gestión documental | Radicación y aprobaciones parcialmente físicas | Tiempos altos y riesgo de pérdida documental | Implementar ECM + firmas electrónicas |
| Gestión de proyectos | Seguimiento fragmentado entre hojas de cálculo y aplicativos | Baja trazabilidad | Consolidar en INFIDATOS e indicadores unificados |
| Atención PQRS | No existe trazabilidad extremo a extremo | Riesgo reputacional | Unificar radicación, seguimiento y cierre con SLA |
| Gestión contractual TI | SLA no estandarizados en contratos | Bajo control de calidad de servicio | Plantillas contractuales con SLA y penalidades |
| Continuidad TI | Pruebas no periódicas de recuperación | Alta exposición ante incidentes | Ejecutar simulacros semestrales auditables |

## C.8 Brechas de servicios institucionales

| ID Servicio | Brecha de servicio | Causa raíz | Nivel | Respuesta propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Solicitud de crédito con alta intervención manual | Falta de integración de sistemas | Alta | Digitalización de punta a punta |
| S02 | Constitución de fondos sin autoservicio digital | Modelo operativo presencial | Alta | Portal transaccional y expediente electrónico |
| S04 | Certificaciones con tiempos variables | Aprobaciones no automatizadas | Media | Reglas de negocio y notificaciones automáticas |
| S06 | Asesoría no estandarizada por canal | Sin base de conocimiento digital | Media | CRM de atención y repositorio de conocimiento |
| S08 | Información financiera en web con alcance limitado | Arquitectura de publicación básica | Alta | Tablero ciudadano y servicios API |
| S09 | PQRS con seguimiento parcial al usuario | Canales dispersos | Media | Ventanilla unificada con trazabilidad |
| S10 | Formatos sin analítica de uso | Sin medición digital | Baja | Analítica web y rediseño orientado a usuario |

## C.9 Arquitectura de TI objetivo (resumen)

| Capa | Estado actual | Estado objetivo | Proyecto asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| Negocio | Procesos con variabilidad y alta manualidad | Procesos estandarizados y medibles | SI-04 / G-02 |
| Datos | Silos y reportes manuales | Gobierno de datos + MDM + BI | D-01 / D-02 / D-03 |
| Aplicaciones | Módulos parcialmente integrados | Arquitectura integrada por APIs | SI-01 / SI-02 / SI-03 |
| Tecnología | On-premise predominante y obsolescencia parcial | Nube híbrida + renovación HCI | I-01 / I-02 / I-03 |
| Seguridad | Controles base sin certificación | SGSI maduro + continuidad probada | S-01 / S-05 / S-09 |